|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH VĨNH LONG** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Biểu số 58/CK-NSNN** | | |
| **DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Năng lực thiết kế** | **Thời gian khởi công - hoàn thành** | **Quyết định đầu tư** | | | | | **Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2018** | | | | **Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2018** | | | | **Kế hoạch vốn năm 2019** | | | |
| **Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành** | **Tổng mức đầu tư được duyệt** | | | |
| **Tổng số** (tất cả các nguồn vốn) | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | |
| **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  | **13.322.794** | **2.788.425** | **-** | **-** | **1.559.652** | **1.559.652** | **-** | **-** | **2.188.313** | **1.729.145** | **-** | **-** | **1.816.290** | **1.816.290** | **-** | **-** |
| **A** | **LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG** |  |  |  |  | **191.577** | **191.577** | **-** | **-** | **15.187** | **15.187** | **-** | **-** | **40.098** | **40.098** | **-** | **-** | **49.030** | **49.030** | **-** | **-** |
|  | **CÔNG AN TỈNH VĨNH LONG** |  |  |  |  | **172.588** | **172.588** | **-** | **-** | **1.238** | **1.238** | **-** | **-** | **26.098** | **26.098** | **-** | **-** | **46.040** | **46.040** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **161.888** | **161.888** | **-** | **-** | **1.238** | **1.238** | **-** | **-** | **17.098** | **17.098** | **-** | **-** | **45.900** | **45.900** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***74.130*** | ***74.130*** | ***-*** | ***-*** | ***1.238*** | ***1.238*** | ***-*** | ***-*** | ***17.098*** | ***17.098*** | ***-*** | ***-*** | ***12.900*** | ***12.900*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2016-2020 | 207/QĐ-H41-H45 ngày 27/9/2017 | 74.130 | 74.130 | - | - | 1.238 | 1.238 | - | - | 17.098 | 17.098 | - | - | 12.900 | 12.900 | - | - |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***87.758*** | ***87.758*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***33.000*** | ***33.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc công an huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2179/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 | 87.758 | 87.758 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 33.000 | 33.000 | - | - |
| **II** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **10.700** | **10.700** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.000** | **9.000** | **-** | **-** | **140** | **140** | **-** | **-** |
| 1 | Đường vào nhà thi hành án tử hình - Trại tạm giam công an tỉnh Vĩnh Long và các hạng mục phụ trợ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 2453/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 10.700 | 10.700 | - | - | - |  | - | - | 9.000 | 9.000 | - | - | 140 | 140 | - | - |
|  | **BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH** |  |  |  |  | **18.989** | **18.989** | **-** | **-** | **13.949** | **13.949** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **2.990** | **2.990** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **1.234** | **1.234** | **-** | **-** | **60** | **60** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***1.234*** | ***1.234*** | ***-*** | ***-*** | ***60*** | ***60*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  | 2018-2020 | 243/QĐ-SKHĐT ngày 10/10/2018 | 1.234 | 1.234 | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| **II** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **17.755** | **17.755** | **-** | **-** | **13.889** | **13.889** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **1.990** | **1.990** | **-** | **-** |
| 1 | Đầu tư Hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến, thiết bị Sở Chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2018-2020 | 2454/|QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 7.796 | 7.796 | - | - | 5.389 | 5.389 | - | - | 5.500 | 5.500 | - | - | 920 | 920 | - | - |
| 2 | Nhà công vụ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) |  |  | 2017-2019 | 533/QĐ-SKHĐT ngày 17/3/2017 | 8.714 | 8.714 | - | - | 7.500 | 7.500 | - | - | 7.500 | 7.500 | - | - | 900 | 900 | - | - |
| 3 | Thao trường huấn luyện Ban chỉ huy quân sự thị xã Bình Minh |  |  | 2018-2020 | 860/QĐ-SKHĐT ngày 03/5/2017 | 1.245 | 1.245 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 1.000 | 1.000 | - | - | 170 | 170 | - | - |
| **B** | **LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG** |  |  |  |  | **65.630** | **65.630** | **-** | **-** | **19.177** | **19.177** | **-** | **-** | **28.000** | **28.000** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
|  | **VĂN PHÒNG TỈNH ỦY** |  |  |  |  | **19.152** | **19.152** | **-** | **-** | **13.012** | **13.012** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **2.000** | **2.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **19.152** | **19.152** | **-** | **-** | **13.012** | **13.012** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **2.000** | **2.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***19.152*** | ***19.152*** | ***-*** | ***-*** | ***13.012*** | ***13.012*** | ***-*** | ***-*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***-*** | ***-*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long |  | 2017-2019 | 2644/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 19.152 | 19.152 | - | - | 13.012 | 13.012 | - | - | 16.000 | 16.000 | - | - | 2.000 | 2.000 | - | - |
|  | **SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** |  |  |  |  | **46.478** | **46.478** | **-** | **-** | **6.165** | **6.165** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **46.478** | **46.478** | **-** | **-** | **6.165** | **6.165** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***46.478*** | ***46.478*** | ***-*** | ***-*** | ***6.165*** | ***6.165*** | ***-*** | ***-*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***-*** | ***-*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 2645/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 46.478 | 46.478 | - | - | 6.165 | 6.165 | - | - | 12.000 | 12.000 | - | - | 6.000 | 6.000 | - | - |
| **C** | **LĨNH VỰC NƯỚC SẠCH** |  |  |  |  | **84.096** | **84.096** | **-** | **-** | **45.318** | **45.318** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **33.606** | **33.606** | **-** | **-** |
|  | **TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN** |  |  |  |  | **84.096** | **84.096** | **-** | **-** | **45.318** | **45.318** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **33.606** | **33.606** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **33.700** | **33.700** | **-** | **-** | **12.940** | **12.940** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **4.600** | **4.600** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***33.700*** | ***33.700*** | ***-*** | ***-*** | ***12.940*** | ***12.940*** | ***-*** | ***-*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***-*** | ***-*** | ***4.600*** | ***4.600*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Hệ thống cấp nước tập trung xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Xã Quới Thiện |  | 2018-2020 | 2132/QĐ-SKHĐT-KT ngày 29/9/2017 | 14.828 | 14.828 |  |  | 4.922 | 4.922 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 2.800 | 2.800 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước Phú Thịnh 1, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long | Xã Phú Thịnh |  | 2018-2020 | 2279/QĐ.SKHĐT-KT ngày 17/10/2017 | 6.073 | 6.073 |  |  | 2.520 | 2.520 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN Tân Long 1, xã Tân Long, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long | Xã Tân Long |  | 2018-2020 | 2130/QĐ-SKHĐT-KT ngày 17/10/2017 | 3.244 | 3.244 |  |  | 1.386 | 1.386 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 4 | Nâng cấp mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long | Xã Chánh An |  | 2018-2020 | 2128/QĐ-SKHĐT-KT ngày 17/10/2017 | 3.916 | 3.916 |  |  | 1.640 | 1.640 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 700 | 700 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống trạm cấp nước xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | Xã Thành Trung |  | 2018-2020 | 2171/QĐ-SKHĐT-KT ngày 05/10/2017 | 5.639 | 5.639 |  |  | 2.472 | 2.472 |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  | 600 | 600 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **12.417** | **12.417** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26.000** | **26.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.417*** | ***12.417*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26.000*** | ***26.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 247/QĐ-SKHĐT ngày 17/10/2018 | 12.417 | 12.417 |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 2 | Xây dựng mới cụm xử lý nước mặt công suất 50m3/giờ trạm cấp nước xã Phú Thành, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2018-2020 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  |
| **III** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **37.979** | **37.979** | **-** | **-** | **32.378** | **32.378** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.006** | **3.006** | **-** | **-** |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng TCN Long Phú 2 |  |  |  |  | 4.666 | 4.666 |  |  | 3.618 | 3.618 |  |  | - |  |  |  | 505 | 505 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng TCN Hiếu Thành 2 |  |  |  |  | 4.024 | 4.024 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | - |  |  |  | 148 | 148 |  |  |
| 3 | Mở rộng tuyến ống TCN xã Mỹ Thuận |  |  |  |  | 3.800 | 3.800 |  |  | 3.472 | 3.472 |  |  | - |  |  |  | 128 | 128 |  |  |
| 4 | Mở rộng tuyến ống TCN xã Nguyễn Văn Thảnh |  |  |  |  | 3.365 | 3.365 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  | - |  |  |  | 96 | 96 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng TCN xã Tân Hưng |  |  |  |  | 3.522 | 3.522 |  |  | 3.072 | 3.072 |  |  | - |  |  |  | 400 | 400 |  |  |
| 6 | Nâng cấp công suất, mở rộng TCN xã An Bình |  |  |  |  | 5.907 | 5.907 |  |  | 4.941 | 4.941 |  |  | - |  |  |  | 426 | 426 |  |  |
| 7 | Nâng cấp, mở rộng TCN Hòa Phú 1 |  |  |  |  | 4.274 | 4.274 |  |  | 3.800 | 3.800 |  |  | - |  |  |  | 200 | 200 |  |  |
| 8 | Nâng cấp, mở rộng TCN xã Đông Thành |  |  |  |  | 3.955 | 3.955 |  |  | 3.200 | 3.200 |  |  | - |  |  |  | 755 | 755 |  |  |
| 9 | Nâng cấp, mở rộng TCN xã Đông Thạnh |  |  |  |  | 4.466 | 4.466 |  |  | 3.775 | 3.775 |  |  | - |  |  |  | 247 | 247 |  |  |
| 10 | Nâng cấp công suất, mở rộng TCN xã Đông Bình |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 101 | 101 |  |  |
| **D** | **LĨNH VỰC Y TẾ** |  |  |  |  | **1.830.837** | **1.830.837** | **-** | **-** | **296.277** | **296.277** | **-** | **-** | **315.015** | **315.015** | **-** | **-** | **289.000** | **289.000** | **-** | **-** |
|  | **SỞ Y TẾ** |  |  |  |  | **968.000** | **968.000** | **-** | **-** | **229.513** | **229.513** | **-** | **-** | **235.015** | **235.015** | **-** | **-** | **145.000** | **145.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **968.000** | **968.000** | **-** | **-** | **229.513** | **229.513** | **-** | **-** | **235.015** | **235.015** | **-** | **-** | **145.000** | **145.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***968.000*** | ***968.000*** | ***-*** | ***-*** | ***229.513*** | ***229.513*** | ***-*** | ***-*** | ***235.015*** | ***235.015*** | ***-*** | ***-*** | ***145.000*** | ***145.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) | TP.Vĩnh Long |  | 2013-2018 | 635/QĐ-UBND 11/4/2013 | 968.000 | 968.000 |  |  | 229.513 | 229.513 |  |  | 235.015 | 235.015 |  |  | 145.000 | 145.000 |  |  |
|  | **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** |  |  |  |  | **310.759** | **310.759** | **-** | **-** | **764** | **764** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng ODA** |  |  |  |  | **310.759** | **310.759** | **-** | **-** | **764** | **764** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** |
| 1 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo |  |  | 2017-2019 | 1773/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 | 310.759 | 310.759 |  |  | 764 | 764 |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **552.078** | **552.078** | **-** | **-** | **66.000** | **66.000** | **-** | **-** | **66.000** | **66.000** | **-** | **-** | **130.000** | **130.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **552.078** | **552.078** | **-** | **-** | **66.000** | **66.000** | **-** | **-** | **66.000** | **66.000** | **-** | **-** | **130.000** | **130.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***234.845*** | ***234.845*** | ***-*** | ***-*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***-*** | ***-*** | ***65.000*** | ***65.000*** | ***-*** | ***-*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2017-2021 | 2653/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 234.845 | 234.845 |  |  | 65.000 | 65.000 |  |  | 65.000 | 65.000 |  |  | 50.000 | 50.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***317.233*** | ***317.233*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** | ***80.000*** | ***80.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2017-2021 | 1677/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 | 317.233 | 317.233 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 80.000 | 80.000 |  |  |
| **E** | **LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **807.980** | **616.285** | **-** | **-** | **79.460** | **79.460** | **-** | **-** | **98.455** | **98.455** | **-** | **-** | **76.349** | **76.349** | **-** | **-** |
|  | **SỞ TƯ PHÁP** |  |  |  |  | ***2.692*** | ***2.692*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***-*** | ***-*** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **2.692** | **2.692** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000** | **2.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***2.692*** | ***2.692*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc Phòng công chứng số 2 | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 248/QĐ-SKHĐT ngày 23/10/2018 | 2.692 | 2.692 |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **613.593** | **613.593** | **-** | **-** | **74.000** | **74.000** | **-** | **-** | **92.455** | **92.455** | **-** | **-** | **39.455** | **39.455** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **613.593** | **613.593** | **-** | **-** | **74.000** | **74.000** | **-** | **-** | **92.455** | **92.455** | **-** | **-** | **39.455** | **39.455** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | **613.593** | **613.593** | **-** | **-** | **74.000** | **74.000** | **-** | **-** | **92.455** | **92.455** | **-** | **-** | **39.455** | **39.455** | **-** | **-** |
| 1 | Cải tại, mở rộng Trụ sở làm việc và hội nghị Tỉnh ủy | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 1343/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | 79.184 | 79.184 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 21.000 | 21.000 |  |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng Khối nhà làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2), khu hành chính tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 1980/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 | 534.409 | 534.409 |  |  | 54.000 | 54.000 |  |  | 72.455 | 72.455 |  |  | 18.455 | 18.455 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **20.953** | **-** | **-** | **-** | **5.460** | **5.460** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** | **7.500** | **7.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **20.953** | **-** | **-** | **-** | **5.460** | **5.460** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** | **7.500** | **7.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***20.953*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5.460*** | ***5.460*** | ***-*** | ***-*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***-*** | ***7.500*** | ***7.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc Huyện ủy, khối Đảng, đoàn thể huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2018-2020 | 2293/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 20.953 |  |  |  | 5.460 | 5.460 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 7.500 | 7.500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **32.092** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **32.092** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***32.092*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Khu hành chính xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  | 2018-2020 | 5440/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 14.990 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 9.500 | 9.500 |  |  |
| 2 | Khu hành chính xã Tân Phú, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  | 2019-2021 | 5441/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 11.621 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 3 | Cải tạo, mở rộng khu hành chính xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. | Huyện Tam Bình |  | 2018-2020 | 5441/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 5.481 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **14.611** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.700** | **6.700** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **14.611** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.700** | **6.700** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***14.611*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.700*** | ***6.700*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc UBND xã Quới An, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 5814/QĐ-UBND 16/10/2018 | 14.611 |  |  |  | - | - |  |  | - | - |  |  | 6.700 | 6.700 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **124.039** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **694** | **694** | **-** | **-** |
| **I** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **124.039** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **694** | **694** | **-** | **-** |
| 1 | Trung tâm hành chính huyện Bình Minh | Thị xã Bình Minh |  |  | 1288/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 | 124.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 694 | 694 |  |  |
| **F** | **LĨNH VỰC GIAO THÔNG** |  |  |  |  | **2.632.024** | **-** | **-** | **-** | **547.675** | **547.675** | **-** | **-** | **590.168** | **131.000** | **-** | **-** | **346.526** | **346.526** | **-** | **-** |
|  | **SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI** |  |  |  |  | **2.136.415** | **-** | **-** | **-** | **444.813** | **444.813** | **-** | **-** | **461.668** | **1.500** | **-** | **-** | **185.500** | **185.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án** |  |  |  |  | **506.547** | **-** | **-** | **-** | **234** | **234** | **-** | **-** | **500** | **500** | **-** | **-** | **9.000** | **9.000** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án cầu Lộ |  |  | 2018-2020 |  | 93.988 |  |  |  | 234 | 234 |  |  | 500 | 500 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 2 | Dự án cầu Lộ 2 |  |  | 2018-2020 |  | 80.000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 3 | Dự án đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2018-2022 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 4 | Dự án cầu và đường đến trung tâm xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 5 | Dự án cầu Thuyền Đức 2 và đường nối ra đường Bờ Kênh |  |  | 2018-2021 |  | 150.000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 6 | Dự án cầu Long Mỹ |  |  | 2018-2021 |  | 44.000 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 7 | Dự án Bến xe Vĩnh Long (giai đoạn 1) |  |  | 2018-2020 |  | 138.559 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| **II** | **Đối ứng ODA** |  |  |  |  | **88.000** | **-** | **-** | **-** | **545** | **545** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** | **500** | **500** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh (LRAMP) |  |  | 2018-2022 | 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016 | 88.000 |  |  |  | 545 | 545 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  | 500 | 500 |  |  |
| **III** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **1.541.868** | **-** | **-** | **-** | **444.034** | **444.034** | **-** | **-** | **460.168** | **-** | **-** | **-** | **176.000** | **176.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***1.374.217*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***444.034*** | ***444.034*** | ***-*** | ***-*** | ***459.168*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***128.000*** | ***128.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 1806/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 | 38.158 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 2322/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 79.133 |  |  |  | 16.648 | 16.648 |  |  | 18.000 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3 | Đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2020 | 2642/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 394.388 |  |  |  | 136.500 | 136.500 |  |  | 136.500 |  |  |  | 45.000 | 45.000 |  |  |
| 4 | Cầu Cồn chim, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2019 | 290/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 | 51.052 |  |  |  | 37.266 | 37.266 |  |  | 37.500 |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng nữ Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 2322/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 79.133 |  |  |  | 9.428 | 9.428 |  |  | 10.000 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 6 | Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 908 huyện Tam Bình và Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Tam Bình - Huyện Bình Tân - Long Hồ |  | 2014-2019 | 380/QĐ-UBND ngày 25/3/2014 | 291.963 |  |  |  | 123.398 | 123.398 |  |  | 125.000 |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp ĐT 910 tỉnh Vĩnh Long | Thị xã Bình Minh - Huyện Bình Tân |  | 2015-2019 | 1252/QĐ-UBND ngày 26/7/2013; 2054/QĐ-UBND, ngày 22/9/2017 | 440.390 |  |  |  | 120.794 | 120.794 |  |  | 132.168 |  |  |  | 31.000 | 31.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***167.651*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***48.000*** | ***48.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường vào khu du lịch Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1) | Tx.Bình Minh |  | 2018-2022 | 2321/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 167.651 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 23.000 | 23.000 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Mậu Thân, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN** |  |  |  |  | **149.985** | **-** | **-** | **-** | **6.571** | **6.571** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** | **43.900** | **43.900** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **135.484** | **-** | **-** | **-** | **6.571** | **6.571** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** | **39.900** | **39.900** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***122.588*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***37.000*** | ***37.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường từ cầu Chú Bèn (QL54) ra sông Hậu, huyên Bình Tân |  |  | 2018-2022 | 921/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 | 122.588 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 37.000 | 37.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***12.896*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.571*** | ***6.571*** | ***-*** | ***-*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***-*** | ***-*** | ***2.900*** | ***2.900*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường từ ĐT908 - ranh xã Tân Lược, huyện Bình Tân |  |  | 2018-2020 | 5879/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 | 12.896 |  |  |  | 6.571 | 6.571 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 2.900 | 2.900 |  |  |
| **II** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **14.501** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***14.501*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường từ chợ Tầm Vu - Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 871/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 | 14.501 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **4.244** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.500** | **10.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **4.244** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.500** | **10.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***4.244*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10.500*** | ***10.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường Vĩnh Thới - Ông Lãnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | **……………..** | **…………** |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2 | Đường Ông Lãnh - Cống Đá, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | **……………..** | **…………** |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |
| 3 | Cầu Vĩnh Thới, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | 6985/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 4.244 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.900** | **12.900** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường Tường Lộc – Hòa Lộc, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình | Tường Lộc - Hòa Lộc |  | 2018-2020 | **……** | **……** |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| **II** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.900** | **6.900** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.900*** | ***6.900*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cầu An Hòa 1, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. | …………….. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 2 | Cầu An Hòa 2, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. | …………….. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.300 | 1.300 |  |  |
| 3 | Cầu An Thạnh A, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. | …………….. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 4 | Đường An Phú Tân - An Hòa, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. | …………….. |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.700 | 1.700 |  |  |
| 5 | Đường An Thạnh A - Bình An, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 900 | 900 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **41.276** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **-** | **-** | **25.200** | **25.200** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **11.191** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **-** | **-** | **5.300** | **5.300** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***7.057*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** | ***600*** | ***600*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường liên ấp Hiếu Thọ - Hiếu Ngãi, xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm | Xã Hiếu Thành |  | 2018-2020 | 6727/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 7.057 |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |  | 1.000 |  |  | 600 | 600 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***4.134*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4.700*** | ***4.700*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo mở rộng đường liên ấp Phú Tiên - Phú Ân (Đường huyện 68), xã Trung nghĩa ,huyện Vũng Liêm | Xã Trung Nghĩa |  | **……..** | **………….** | **………..** |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 2 | Đường liên ấp An Phú - Phú Cường, xã Trung An, huyện Vũng Liêm | Xã Trung An |  | 2018-2020 | 1717/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 | 4.134 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 700 | 700 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **30.085** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.900** | **19.900** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***30.085*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***19.900*** | ***19.900*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường liên ấp Bà Phận - Rạch Rô, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2020 | ………… | 19.683 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |
| 2 | Đường liên ấp Đại Nghĩa- Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2020 | …………………. | 10.402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.500 | 5.500 |  |  |
| 3 | Đường bờ Cản Tăng (giai đoạn 2) (đường liên ấp bờ Cảng Sa), xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | ……………….. | ……… |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 2.400 | 2.400 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **75.062** | **-** | **-** | **-** | **6.831** | **6.831** | **-** | **-** | **7.500** | **7.500** | **-** | **-** | **18.000** | **18.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **36.108** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.300** | **7.300** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***36.108*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7.300*** | ***7.300*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường Cầu Xẻo Cát - Cầu Tân Tạo, xã Hòa Ninh, huyện long Hồ | Xã Hòa Ninh |  | 2018-2020 | 4642/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 | 10.970 |  |  |  | - |  |  |  | - | **-** |  |  | 1.300 | 1.300 |  |  |
| 2 | Đường từ cầu Tỉnh Đoàn đến cầu Út Tu, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ | Xã Phước Hậu |  | 2018-2020 | 4851/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 10.749 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2.200 | 2.200 |  |  |
| 3 | Đường liên ấp An Thuận - An Thành - Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ | Xã An Bình |  | 2018-2020 | 1670/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 | 14.389 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 3.800 | 3.800 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **38.954** | **-** | **-** | **-** | **6.831** | **6.831** | **-** | **-** | **7.500** | **7.500** | **-** | **-** | **10.700** | **10.700** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***11.735*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.831*** | ***6.831*** | ***-*** | ***-*** | ***7.500*** | ***7.500*** | ***-*** | ***-*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cầu Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ | Lộc Hòa |  | 2018-2020 | 4249/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 | 6.065 |  |  |  | 3.331 | 3.331 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 2 | Cầu Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 4248/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 | 5.670 |  |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***27.219*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.700*** | ***6.700*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường liên xã quốc lộ 53 - Long Phước (đường vào khu mộ đồng chí Nguyễn Thị Nhỏ) | Huyện Long Hồ |  | 2019-2020 | …………………… | 27.219 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 6.700 | 6.700 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **49.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **526** | **526** | **-** | **-** |
| **I** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **49.911** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **526** | **526** | **-** | **-** |
| 1 | Đường vào Khu hành chính huyện Bình Minh (đoạn từ Khu hành chính đến đường Phan Văn Năm) | Thị xã Bình Minh |  |  | 649/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 | 49.911 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 526 | 526 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG** |  |  |  |  | **175.131** | **-** | **-** | **-** | **88.460** | **88.460** | **-** | **-** | **114.000** | **114.000** | **-** | **-** | **50.000** | **50.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **175.131** | **-** | **-** | **-** | **88.460** | **88.460** | **-** | **-** | **114.000** | **114.000** | **-** | **-** | **50.000** | **50.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***175.131*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***88.460*** | ***88.460*** | ***-*** | ***-*** | ***114.000*** | ***114.000*** | ***-*** | ***-*** | ***50.000*** | ***50.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường vào khu dân cư Phước Thọ, phường 3, thành phố Vĩnh Long (đoạn từ cầu kênh mới đến hết ranh đất khu dân cư Phước Thọ) | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2274/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 | 27.131 |  |  |  | 6.406 | 6.406 |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2 | Đường vào công viên truyền hình Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2015-2019 | 622/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; 2534/QĐ-UBND ngày 21/10/2016; | 148.000 |  |  |  | 82.054 | 82.054 |  |  | 102.000 | 102.000 |  |  | 45.000 | 45.000 |  |  |
| **G** | **LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - THỦY LỢI** |  |  |  |  | **4.363.014** | **-** | **-** | **-** | **222.530** | **222.530** | **-** | **-** | **548.102** | **548.102** | **-** | **-** | **347.275** | **347.275** | **-** | **-** |
|  | **SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN** |  |  |  |  | **4.316.019** | **-** | **-** | **-** | **206.530** | **206.530** | **-** | **-** | **532.102** | **532.102** | **-** | **-** | **342.885** | **342.885** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **4.229.032** | **-** | **-** | **-** | **198.177** | **198.177** | **-** | **-** | **513.602** | **513.602** | **-** | **-** | **317.900** | **317.900** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***4.229.032*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***198.177*** | ***198.177*** | ***-*** | ***-*** | ***513.602*** | ***513.602*** | ***-*** | ***-*** | ***317.900*** | ***317.900*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới các xã Thị xã Bình Minh | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 2316/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 24.810 |  |  |  | 5.543 | 5.543 |  |  | 5.720 | 5.720 |  |  | 14.200 | 14.200 |  |  |
| 2 | Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu Thành - Hiếu Nghĩa - Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) | Huyện Vũng Liêm |  | 2016-2020 | 660/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 | 65.482 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3 | Dự án Nâng cấp, mở rộng Trại giống thủy sản tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2015-2018 | 1513/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 | 67.531 |  |  |  | 2.527 | 2.527 |  |  | 6.500 | 6.500 |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 4 | Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ | Huyện Tam Bình - Huyện Long Hồ |  | 2017-2020 | 2633/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | 64.453 |  |  |  | 7.110 | 7.110 |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| 5 | Đê bao sông Mây Tức, huyện Vũng Liêm | Trung Nghĩa |  | 2017-2019 | 2655/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 23.991 |  |  |  | 6.286 | 6.286 |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 6 | Nâng cấp bờ bao Phú Long - Phú Yên, xã Tân Phú, huyện Tam Bình | Tân Phú |  | 2017-2019 | 2475/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 14.181 |  |  |  | 5.970 | 5.970 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 7 | HTTL phục vụ nông thôn mới xã Thành Trung, huyện Bình Tân | Thành Trung |  | 2017-2019 | 2473/QĐ-SKHĐT ngày 28/10/2016 | 14.737 |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 8 | HTTL phục vụ NTM xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ | Hòa Ninh |  | 2018-2020 | 2443/QĐ-SKHĐT-KT ngày 30/10/2017 | 13.737 |  |  |  | 7.085 | 7.085 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 9 | Hệ thống thủy lợi Cái Sao - Chánh Thuận, xã Bình Phước, huyên Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2017-2019 | 2657/QĐ-UBND, ngày 31/10/2016 | 31.975 |  |  |  | 16.656 | 16.656 |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 10 | Hệ thống thủy lợi phục vụ 02 xã nông thôn mới xã Thành Đông và xã Tân Bình huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Bình Tân |  |  | 1202/QĐ-UBND ngày 07/8/2014; 790/QĐ-UBND ngày 12/5/2015; 3045/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 | 20.735 |  |  |  | - |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  | 4.400 | 4.400 |  |  |
| 11 | Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | **……..** | **……..** | **……..** |  |  |  | - |  |  |  | - | **……..** |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 12 | HTTL phục vụ các xã NTM, khu vực 03 xã: Tân Long, Tân Long Hội và Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Mang Thít |  |  | 1809/QĐ-UBND ngày 05/12/2014; 2183/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 | 65.745 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 13 | Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  |  | 1477/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 | 113.344 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 14 | Dự án Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  |  | 1380/QĐ-UBND ngày 17/9/2014:259/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 | 1.417.000 |  |  |  | - |  |  |  | 165.923 | 165.923 |  |  | 39.000 | 39.000 |  |  |
| 15 | Đê bao ngoài 4 xã cù lao huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  |  | 368/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 | 23.062 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 16 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  |  | 1481/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 | 129.961 |  |  |  | - |  |  |  | 85.459 | 85.459 |  |  | 36.800 | 36.800 |  |  |
| 17 | Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long- khu vực sông Cái Cá | TP.Vĩnh Long |  |  | 1230/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 | 399.986 |  |  |  | 95.000 | 95000 |  |  | 95.000 | 95.000 |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 18 | Dự án Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long (hạng mục công viên - cây xanh) | TP.Vĩnh Long |  | 2009-2019 | 1025/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 | 1.417.000 |  |  |  | - |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 19 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2323/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 321.302 |  |  |  | 46.000 | 46.000 |  |  | 46.000 | 46.000 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |
| **II** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **285** | **285** | **-** | **-** |
| 1 | Hệ thống thủy lợi phục vụ nông thôn mới xã Bình Hòa Phước |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 145 | 145 |  |  |
| 2 | Đê bao Phú Mỹ Phú Hòa |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 32 | 32 |  |  |
| 3 | Đê bao Hòa Ninh |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 108 | 108 |  |  |
| **III** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **86.987** | **-** | **-** | **-** | **8.353** | **8.353** | **-** | **-** | **18.500** | **18.500** | **-** | **-** | **24.700** | **24.700** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***86.987*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8.353*** | ***8.353*** | ***-*** | ***-*** | ***18.500*** | ***18.500*** | ***-*** | ***-*** | ***24.700*** | ***24.700*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh |  | 2017-2019 | 2056/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 | 21.963 |  |  |  | 842 | 842 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 5.200 | 5.200 |  |  |
| 2 | Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Thới Hòa, Thiện Mỹ, Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn | Xã Thời Hòa |  | 2017-2019 | 2055/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 | 24.122 |  |  |  | 3.548 | 3.548 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 3 | Hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ | Xã Phước Hậu |  | 2017-2019 | 2315/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 18.840 |  |  |  | 2.278 | 2.278 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  | 6.500 | 6.500 |  |  |
| 4 | HTTL phục vụ nông thôn mới xã Loan Mỹ huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2017-2019 | 1094/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 | 22.062 |  |  |  | 1.685 | 1.685 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **1.214** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **390** | **390** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **1.214** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **390** | **390** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***1.214*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***390*** | ***390*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kiên cố hóa kênh chính trạm bơm An Nhơn, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm | Xã Trung Thành |  | 2017-2019 | 6367/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 | 1.214 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 390 | 390 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG** |  |  |  |  | **45.781** | **-** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **45.781** | **-** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***45.781*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***-*** | ***-*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***-*** | ***-*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Long Hồ khu vực phường 1, Thành phố Vĩnh Long (đoạn từ nhà lồng chợ cá Vĩnh Long đến giáp bến tàu khách Thành phố Vĩnh Long) | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 1447/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 | 45.781 |  |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
| **H** | **LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |  |  |  |  | **761.733** | **-** | **-** | **-** | **138.762** | **138.762** | **-** | **-** | **195.843** | **195.843** | **-** | **-** | **239.900** | **239.900** | **-** | **-** |
|  | **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |  |  |  |  | **41.401** | **-** | **-** | **-** | **10.099** | **10.099** | **-** | **-** | **22.243** | **22.243** | **-** | **-** | **12.100** | **12.100** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ do TW hỗ trợ** |  |  |  |  | **10.913** | **-** | **-** | **-** | **1.183** | **1.183** | **-** | **-** | **3.243** | **3.243** | **-** | **-** | **1.100** | **1.100** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***10.913*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.183*** | ***1.183*** | ***-*** | ***-*** | ***3.243*** | ***3.243*** | ***-*** | ***-*** | ***1.100*** | ***1.100*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2018-2020 | 2432/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2017 | 10.913 |  |  |  | 1.183 | 1.183 |  |  | 3.243 | 3.243 |  |  | 1.100 | 1.100 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **30.488** | **-** | **-** | **-** | **8.916** | **8.916** | **-** | **-** | **19.000** | **19.000** | **-** | **-** | **11.000** | **11.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***30.488*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***8.916*** | ***8.916*** | ***-*** | ***-*** | ***19.000*** | ***19.000*** | ***-*** | ***-*** | ***11.000*** | ***11.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đầu tư trang thiết bị dạy, học ngoại ngữ và thiết bị mầm non 5 tuổi cho các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2017-2019 | 2646/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 30.488 |  |  |  | 8.916 | 8.916 |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **336.053** | **-** | **-** | **-** | **74.023** | **74.023** | **-** | **-** | **77.500** | **77.500** | **-** | **-** | **104.500** | **104.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **312.272** | **-** | **-** | **-** | **60.023** | **60.023** | **-** | **-** | **77.500** | **77.500** | **-** | **-** | **104.000** | **104.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***224.272*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60.023*** | ***60.023*** | ***-*** | ***-*** | ***77.500*** | ***77.500*** | ***-*** | ***-*** | ***89.000*** | ***89.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường trung học phổ thông Đông Thành, thị xã Bình Minh | Tx.Bình Minh |  | 2017-2020 | 2652/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 70.117 |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 34.000 | 34.000 |  |  | 24.000 | 24.000 |  |  |
| 2 | Trường TH cấp 2-3 Thanh Bình | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 1299/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 | 80.330 |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 35.000 | 35.000 |  |  |
| 3 | Trường THPT Tân An Luông | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2313/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 50.044 |  |  |  | 8.737 | 8.737 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 4 | Trường trung cấp y tế Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  |  | 2643/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 23.781 |  |  |  | 6.286 | 6.286 |  |  | 8.500 | 8.500 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***88.000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 1519/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; 2185/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 | 88.000 |  |  |  | - |  |  |  | - | ***-*** |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |
| **II** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **23.781** | **-** | **-** | **-** | **14.000** | **14.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500** | **500** | **-** | **-** |
| 1 | Hội trường trường chính trị Phạm Hùng | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2453/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 23.781 |  |  |  | 14.000 | 14.000 |  |  | - | - |  |  | 500 | 500 |  |  |
|  | **SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI** |  |  |  |  | **36.700** | **-** | **-** | **-** | **9.923** | **9.923** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **14.500** | **14.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **36.700** | **-** | **-** | **-** | **9.923** | **9.923** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **14.500** | **14.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***19.600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9.923*** | ***9.923*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** | ***7.500*** | ***7.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm điều trị nghiện ma túy tỉnh Vĩnh Long | Huyện Tam Bình |  | 2018-2020 | 1903/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 | 19.600 |  |  |  | 9.923 | 9.923 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 7.500 | 7.500 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***17.100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | …………………. | 17.100 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN** |  |  |  |  | **64.307** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.600** | **17.600** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **64.307** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **17.600** | **17.600** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***64.307*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***17.600*** | ***17.600*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 815/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 | 14.950 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5.600 | 5.600 |  |  |
| 2 | Trường tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 1307/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 | 30.964 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 3 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 825/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 | 18.393 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **45.100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.000** | **18.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **45.100** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **18.000** | **18.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***45.100*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***18.000*** | ***18.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường Mẫu giáo Thuận Thới | Thuận Thới |  |  | **……………….** | **…………** |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 2 | Trường tiểu học Thuận Thới A | Thuận Thới |  | 2018-2020 | 2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 | 22.500 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| 3 | Trường trung học cơ sở Thuận Thới | Thuận Thới |  | 2018-2020 | 1302/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 | 22.600 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **43.108** | **-** | **-** | **-** | **2.026** | **2.026** | **-** | **-** | **2.800** | **2.800** | **-** | **-** | **15.200** | **15.200** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **43.108** | **-** | **-** | **-** | **2.026** | **2.026** | **-** | **-** | **2.800** | **2.800** | **-** | **-** | **15.200** | **15.200** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***10.921*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.026*** | ***2.026*** | ***-*** | ***-*** | ***2.800*** | ***2.800*** | ***-*** | ***-*** | ***2.000*** | ***2.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường Trung học cơ sở Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2017-2019 | 5542/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 10.921 |  |  |  | 2.026 | 2.026 |  |  | 2.800 | 2.800 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***32.187*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***13.200*** | ***13.200*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường mẩu giáo Sơn Ca huyện Tam Bình | Xã Hòa Thạnh |  | 2018-2020 | 5541/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 14.688 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 2 | Trường trung học cơ sở Hòa Thạnh, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình | Xã Hòa Thạnh |  | 2018-2020 | ………. | 6.399 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 3 | Trường tiểu học Tường Lộc A, xã Tường Lộc, huyện Tam Bình | Xã Tường Lộc |  | 2018-2020 | ………. | 11.100 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 5.200 | 5.200 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **35.572** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **19.400** | **19.400** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **12.072** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.400** | **3.400** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.072*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3.400*** | ***3.400*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường Mẫu giáo xã Hiếu Nghĩa | Xã Hiếu Nghĩa |  | 2018-2020 | 5849/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 12.072 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 3.400 | 3.400 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **23.500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***23.500*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học Trung Nghĩa A | Trung Nghĩa |  | 2018-2020 | **………….** | **………….** |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |
| 2 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai | Trung Nghĩa |  | 2017-2019 | 2586/QĐ-UBND ngày 16/10/2016 | 23.500 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT** |  |  |  |  | **14.205** | **-** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **14.205** | **-** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***14.205*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2017-2019 | 2418/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 | 14.205 |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **17.900** | **-** | **-** | **-** | **25** | **25** | **-** | **-** | **3.000** | **3.000** | **-** | **-** | **10.500** | **10.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **17.900** | **-** | **-** | **-** | **25** | **25** | **-** | **-** | **3.000** | **3.000** | **-** | **-** | **10.500** | **10.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***11.300*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25*** | ***25*** | ***-*** | ***-*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***-*** | ***-*** | ***5.300*** | ***5.300*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường mẫu giáo Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ | Hòa Ninh |  | 2018-2020 | 4852/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 11.300 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 5.300 | 5.300 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***6.600*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5.200*** | ***5.200*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học Hòa Ninh A | Hòa Ninh |  | 2018-2020 | 4853/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 6.600 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 5.200 | 5.200 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **86.408** | **-** | **-** | **-** | **32.666** | **32.666** | **-** | **-** | **50.300** | **50.300** | **-** | **-** | **17.100** | **17.100** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **86.408** | **-** | **-** | **-** | **32.666** | **32.666** | **-** | **-** | **50.300** | **50.300** | **-** | **-** | **17.100** | **17.100** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***86.408*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***32.666*** | ***32.666*** | ***-*** | ***-*** | ***50.300*** | ***50.300*** | ***-*** | ***-*** | ***17.100*** | ***17.100*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học Đông Bình B |  |  | 2016-2018 | 2393/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 | 26.300 |  |  |  | 6.300 | 6.300 |  |  | 21.300 | 21.300 |  |  | 700 | 700 |  |  |
| 2 | Trường THCS Thành Phước | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 1821/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 | 43.708 |  |  |  | 17.593 | 17.593 |  |  | 19.000 | 19.000 |  |  | 13.900 | 13.900 |  |  |
| 3 | Trường Mầm non Hoa Hồng 1 | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 1705/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 | 16.400 |  |  |  | 8.773 | 8.773 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG** |  |  |  |  | **40.979** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **40.979** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***40.979*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***20.000*** | ***20.000*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường THCS Nguyễn Trãi | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2587/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 | 40.979 |  |  |  | - |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| **I** | **LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ DỤC - THỂ THAO VÀ DU LỊCH** |  |  |  |  | **1.161.331** | **-** | **-** | **-** | **177.219** | **177.219** | **-** | **-** | **230.700** | **230.700** | **-** | **-** | **210.080** | **210.080** | **-** | **-** |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **625.321** | **-** | **-** | **-** | **3.149** | **3.149** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** | **22.500** | **22.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án** |  |  |  |  | **565.851** | **-** | **-** | **-** | **202** | **202** | **-** | **-** | **500** | **500** | **-** | **-** | **2.500** | **2.500** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Long |  |  | 2018-2022 |  | 293.000 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 2 | Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long |  |  |  | 81/HĐND-TH ngày 30/10/2015 | 272.851 |  |  |  | 202 | 202 |  |  | 500 | 500 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **59.470** | **-** | **-** | **-** | **2.947** | **2.947** | **-** | **-** | **3.500** | **3.500** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***19.670*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.447*** | ***2.447*** | ***-*** | ***-*** | ***3.000*** | ***3.000*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu |  |  | 2018-2020 | 2314/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 19.670 |  |  |  | 2.447 | 2.447 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***39.800*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***-*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***-*** | ***-*** | ***10.000*** | ***10.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nhà bia kỷ niệm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2017-2019 | 2486/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 | 39.800 |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 500 | 500 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
|  | **LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH** |  |  |  |  | **132.202** | **-** | **-** | **-** | **35.264** | **35.264** | **-** | **-** | **38.200** | **38.200** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **132.202** | **-** | **-** | **-** | **35.264** | **35.264** | **-** | **-** | **38.200** | **38.200** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***132.202*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***35.264*** | ***35.264*** | ***-*** | ***-*** | ***38.200*** | ***38.200*** | ***-*** | ***-*** | ***4.000*** | ***4.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nhà Văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2014-2017 | 2147/QĐ-UBND 30/9/2010 | 132.202 |  |  |  | 35.264 | 35.264 |  |  | 38.200 | 38.200 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  |
|  | **SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH** |  |  |  |  | **12.746** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.500** | **4.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **12.746** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.500** | **4.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.746*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Bến tàu du lịch thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2019 | 2457/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 12.746 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 4.500 | 4.500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN** |  |  |  |  | **5.128** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.600** | **1.600** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **5.128** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.600** | **1.600** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***5.128*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***1.600*** | ***1.600*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Nguyễn Văn Thảnh | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 761/QĐ-UBND, ngày 19/4/2018 | 2.240 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 640 | 640 |  |  |
| 2 | Nhà văn hóa - Thể thao cụm ấp Hòa Thuận - Hòa Hiệp - Hòa Thới xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 762/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 | 2.888 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 960 | 960 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **32.198** | **-** | **-** | **-** | **25.921** | **25.921** | **-** | **-** | **29.700** | **29.700** | **-** | **-** | **4.500** | **4.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.200** | **3.200** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3.200*** | ***3.200*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Thuận Thới | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | **……………..** | **…………** |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 2 | Nhà văn hóa, thể thao cụm ấp Vĩnh Thuận - Cống Đá - Vĩnh Thới | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | **……………..** | **…………** |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **32.198** | **-** | **-** | **-** | **25.921** | **25.921** | **-** | **-** | **29.700** | **29.700** | **-** | **-** | **1.300** | **1.300** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***32.198*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***25.921*** | ***25.921*** | ***-*** | ***-*** | ***29.700*** | ***29.700*** | ***-*** | ***-*** | ***1.300*** | ***1.300*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Công viên văn hóa huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2017-2019 | 2648/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 vá QĐ số 2317/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 32.198 |  |  |  | 25.921 | 25.921 |  |  | 29.700 | 29.700 |  |  | 1.300 | 1.300 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **2.515** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.800** | **2.800** | **-** | **-** | **2.700** | **2.700** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **2.515** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.350** | **2.350** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***2.515*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.350*** | ***2.350*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Bình Ninh | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | 4227/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 | 2.515 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.280 | 1.280 |  |  |
| 2 | Nhà văn hóa, thể thao cụm ấp An Hòa - An Hòa A - An Hòa B | Xã Bình Ninh |  | 2018-2020 | …………….. | …………….. |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.070 | 1.070 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.800** | **2.800** | **-** | **-** | **350** | **350** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***2.800*** | ***2.800*** | ***-*** | ***-*** | ***350*** | ***350*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Chợ Mã Tấu, xã Mỹ Thạnh Trung huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2.800 | 2.800 |  |  | 350 | 350 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **65.964** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21.000** | **21.000** | **-** | **-** | **33.960** | **33.960** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **10.615** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.960** | **3.960** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***10.615*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***3.960*** | ***3.960*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Hiếu Nghĩa | Xã Hiếu Nghĩa |  | 2018-2020 | 5822/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 | 5.271 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.600 | 1.600 |  |  |
| 2 | Nhà văn hóa, thể thao cụm ấp Hiếu Nhân - Hiếu Tính - Hiếu Hậu | Xã Hiếu Nghĩa |  | 2018-2020 | 6732/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 2.182 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 680 | 680 |  |  |
| 3 | Trung tâm văn hóa - Thể thao xã Trung Nghĩa | Xã Trung Nghĩa |  | **……..** | **………….** | **………..** |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 480 | 480 |  |  |
| 4 | Nhà văn hóa - thể thao cụm ấp 3-Trường Hội | Xã Trung Nghĩa |  | 2018-2020 | 5848/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 3.162 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | 1.200 | 1.200 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **55.349** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **21.000** | **21.000** | **-** | **-** | **30.000** | **30.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***55.349*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***21.000*** | ***21.000*** | ***-*** | ***-*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Mở rộng Công viên Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2017-2019 | 2647/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 55.349 |  |  |  | - |  |  |  | 21.000 | 21.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **320** | **320** | **-** | **-** |
| **I** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **320** | **320** | **-** | **-** |
| 1 | Trung tâm văn hóa thể thao xã Tân An Hội |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 320 | 320 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **10.729** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000** | **5.000** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **10.729** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.000** | **5.000** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***10.729*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***-*** | ***-*** | ***1.000*** | ***1.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2018-2020 | 4856/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 10.729 |  |  |  | - |  |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG** |  |  |  |  | **274.528** | **-** | **-** | **-** | **112.885** | **112.885** | **-** | **-** | **130.000** | **130.000** | **-** | **-** | **135.000** | **135.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **274.528** | **-** | **-** | **-** | **112.885** | **112.885** | **-** | **-** | **130.000** | **130.000** | **-** | **-** | **135.000** | **135.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***182.000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***112.885*** | ***112.885*** | ***-*** | ***-*** | ***130.000*** | ***130.000*** | ***-*** | ***-*** | ***45.000*** | ***45.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Công viên truyền hình Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2015-2019 | 655/QĐ-UBND ngày 28/3/2016; 2197/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 | 182.000 |  |  |  | 112.885 | 112.885 |  |  | 130.000 | 130.000 |  |  | 45.000 | 45.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***92.528*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***90.000*** | ***90.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Khu Tái định cư khóm 3, Phường 9 thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2189/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 | 92.528 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 90.000 | 90.000 |  |  |
| **J** | **LĨNH VỰC HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **1.424.572** | **-** | **-** | **-** | **18.047** | **18.047** | **-** | **-** | **97.932** | **97.932** | **-** | **-** | **197.524** | **197.524** | **-** | **-** |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA** |  |  |  |  | **1.247.000** | **-** | **-** | **-** | **47** | **47** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **127.424** | **127.424** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng ODA** |  |  |  |  | **1.247.000** | **-** | **-** | **-** | **47** | **47** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **127.424** | **127.424** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. |  |  | 2016-2020 | 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | 1.247.000 |  |  |  | 47 | 47 |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 127.424 | 127.424 |  |  |
|  | **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **50.807** | **-** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **30.000** | **30.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **50.807** | **-** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **30.000** | **30.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***50.807*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***-*** | ***-*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***-*** | ***-*** | ***30.000*** | ***30.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 1736/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 | 50.807 |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **54.723** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42.000** | **42.000** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **54.723** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42.000** | **42.000** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***54.723*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***42.000*** | ***42.000*** | ***-*** | ***-*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2016-2018 | 2641/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 54.723 |  |  |  | - |  |  |  | 42.000 | 42.000 |  |  | 8.000 | 8.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **45.586** | **-** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** | **15.932** | **15.932** | **-** | **-** | **18.500** | **18.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **45.586** | **-** | **-** | **-** | **6.000** | **6.000** | **-** | **-** | **15.932** | **15.932** | **-** | **-** | **18.500** | **18.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***45.586*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***6.000*** | ***6.000*** | ***-*** | ***-*** | ***15.932*** | ***15.932*** | ***-*** | ***-*** | ***18.500*** | ***18.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống chiếu sáng thị xã Bình Minh | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 1939/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 | 20.386 |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2 | Hệ thống vỉa hè, cống thoát nước đường Nguyễn Văn Thảnh, thị xã Bình Minh (Đoạn từ đường 3 tháng 2 đến cầu Cái Vồn lớn) | Tx.Bình Minh |  | 2017-2019 | 1940/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 | 25.200 |  |  |  | - |  |  |  | 9.932 | 9.932 |  |  | 8.500 | 8.500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG** |  |  |  |  | **26.456** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **13.600** | **13.600** | **-** | **-** |
| **I** | **Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.600** | **1.600** | **-** | **-** |
| 1 | Cụm công nghiệp thành phố Vĩnh Long, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  |  | 69/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.600 | 1.600 |  |  |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **26.456** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** | **12.000** | **12.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***26.456*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***-*** | ***-*** | ***12.000*** | ***12.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo, mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Vĩnh Long | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 1939/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 | 26.456 |  |  |  | - |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |
| **K** | **CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.000** | **30.000** | **-** | **-** | **19.000** | **19.000** | **-** | **-** |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Thành Trung đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Thiện Mỹ đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3.000** | **3.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Hòa Hiệp đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| **II** | **Tặng thưởng 1 công trình phúc lợi xã hội cho huyện dẫn đầu cụm, khối thi đua** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000** | **2.000** | **-** | **-** |
| 1 | Thưởng nhất cụm thi đua năm 2017 cho UBND huyện Tam Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Trung An đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Mỹ Phước đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Phú Đức đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Xã Đông Bình đạt chuẩn NTM |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
|  | **LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30.000** | **30.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| 1 | Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (đối ứng) |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 30.000 | 30.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |