|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UBND TỈNH VĨNH LONG** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Biểu số 58/CK-NSNN** | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị: Triệu đồng* | |  |
| **STT** | **Danh mục dự án** | **Địa điểm xây dựng** | **Năng lực thiết kế** | **Thời gian khởi công - hoàn thành** | **Quyết định đầu tư** | | | | | **Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2019** | | | | **Kế hoạch vốn năm 2020** | | | |
| **Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành** | **Tổng mức đầu tư được duyệt** | | | |
| **Tổng số** (tất cả các nguồn vốn) | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | | **Tổng số** | **Chia theo nguồn vốn** | | |
| **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** | **Ngân sách tỉnh** | **Ngân sách trung ương** | **Ngoài nước** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | **TỔNG SỐ** |  |  |  |  | **14.006.028** | **14.006.028** | **-** | **-** | **2.772.687** | **2.772.687** | **-** | **-** | **2.601.230** | **2.601.230** | **-** | **-** |
| **A** | **LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG** |  |  |  |  | **99.348** | **99.348** | **-** | **-** | **33.000** | **33.000** | **-** | **-** | **36.664** | **36.664** | **-** | **-** |
|  | **CÔNG AN TỈNH VĨNH LONG** |  |  |  |  | **89.028** | **89.028** | **-** | **-** | **33.000** | **33.000** | **-** | **-** | **27.064** | **27.064** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **87.758** | **87.758** | **-** | **-** | **33.000** | **33.000** | **-** | **-** | **27.000** | **27.000** | **-** | **-** |
|  | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***87.758*** | ***87.758*** | ***-*** | ***-*** | ***33.000*** | ***33.000*** | ***-*** | ***-*** | ***27.000*** | ***27.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc công an huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2179/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 | 87.758 | 87.758 | - | - | 33.000 | 33.000 | - | - | 27.000 | 27.000 | - | - |
| **II** | **Quyết toán, tất toán, thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **1.270** | **1.270** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **64** | **64** | **-** | **-** |
| 1 | Trụ sở làm việc công an xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  |  | số 210/QĐ-STC ngày 02/7/2019 | 648 | 648 | - | - | - | - | - | - | 38 | 38 | - | - |
| 2 | Trụ sở làm việc công an xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  |  | số 170/QĐ-STC ngày 31/5/2019 | 622 | 622 | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 | - | - |
|  | **BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH** |  |  |  |  | **10.320** | **10.320** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.600** | **9.600** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **10.320** | **10.320** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **9.600** | **9.600** | **-** | **-** |
| 1 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2020-2022 | 346/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 2 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2020-2022 | 347/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 3 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2020-2022 | 348/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 4 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Trung An, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2020-2022 | 349/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 5 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2020-2022 | 350/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 6 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2020-2022 | 351/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 7 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  | 2020-2022 | 352/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 8 | Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thành, huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2020-2022 | 353/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 1.290 | 1.290 |  |  | **-** |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| **B** | **LĨNH VỰC THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG** |  |  |  |  | **46.478** | **46.478** | **-** | **-** | **13.000** | **13.000** | **-** | **-** | **9.000** | **9.000** | **-** | **-** |
|  | **SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** |  |  |  |  | **46.478** | **46.478** | **-** | **-** | **13.000** | **13.000** | **-** | **-** | **9.000** | **9.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **46.478** | **46.478** | **-** | **-** | **13.000** | **13.000** | **-** | **-** | **9.000** | **9.000** | **-** | **-** |
|  | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***46.478*** | ***46.478*** | ***-*** | ***-*** | ***13.000*** | ***13.000*** | ***-*** | ***-*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 2645/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 46.478 | 46.478 | - | - | 13.000 | 13.000 | - | - | 9.000 | 9.000 | - | - |
| **C** | **LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG** |  |  |  |  | **183.613** | **183.613** | **-** | **-** | **67.000** | **67.000** | **-** | **-** | **43.828** | **43.828** | **-** | **-** |
|  | **SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** |  |  |  |  | **96.135** | **96.135** | **-** | **-** | **25.000** | **25.000** | **-** | **-** | **36.000** | **36.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng ODA** |  |  |  |  | **28.692** | **28.692** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** | **1.000** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tại tỉnh Vĩnh Long | Trên địa bàn tỉnh |  | 2017-2022 | QĐ: 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 | **28.692** | 28.692 |  | - |  |  |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| **II** | **Công trình chuyển tiếp** |  |  |  |  | **67.443** | **67.443** | **-** | **-** | **25.000** | **25.000** | **-** | **-** | **35.000** | **35.000** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Long. | Trên địa bàn tỉnh |  | 2017-2020 | 2575/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh | **67.443** | 67.443 | - | - | 25.000 | 25.000 | - | - | 35.000 | 35.000 | - | - |
|  | **TT NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN** |  |  |  |  | **36.671** | **36.671** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **828** | **828** | **-** | **-** |
| **I** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **36.671** | **36.671** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **828** | **828** | **-** | **-** |
| 1 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN Hiếu Thành 2, xã Hiếu Thành |  |  |  | 601/QĐ-STC ngày 7/12/2018 | **4.024** | 4.024 |  |  |  |  |  |  | **51** | 51 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN xã Hiếu Nhơn |  |  |  | 90/QĐ-STC ngày 7/03/2019 | **4.284** | 4.284 |  |  |  |  |  |  | **38** | 38 |  |  |
| 3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN xã Thành Đông |  |  |  | 81/QĐ-STC ngày 7/03/2019 | **3.064** | 3.064 |  |  |  |  |  |  | **29** | 29 |  |  |
| 4 | HTCN tập trung Lục Sỹ Thành 2 xã Lục Sỹ Thành |  |  |  | 111/QĐ-STC ngày 29/03/2019 | **14.999** | 14.999 |  |  |  |  |  |  | **1** | 1 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN xã Thành Trung |  |  |  | 2171/QĐ-SKHĐT-KT ngày 05/10/2017 | **5.639** | 5.639 |  |  |  |  |  |  | **209** | 209 |  |  |
| 6 | Nâng cấp, mở rộng tuyến ống TCN Thạnh Quới 1 xã Thạnh Quới |  |  |  | 2380/QĐ.SKHĐT-KT ngày 25/10/2017 | **4.661** | 4.661 |  |  |  |  |  |  | **500** | 500 |  |  |
|  | **CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **50.807** | **50.807** | **-** | **-** | **42.000** | **42.000** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **50.807** | **50.807** | **-** | **-** | **42.000** | **42.000** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** |
| 1 | Bãi chôn lấp hợp vệ sinh số 3 xã Hòa Phú huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 1736/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 | **50.807** | 50.807 |  |  | **42.000** | 42.000 |  |  | **7.000** | 7.000 |  |  |
| **D** | **LĨNH VỰC Y TẾ** |  |  |  |  | **1.278.759** | **1.278.759** | **-** | **-** | **265.386** | **265.386** | **-** | **-** | **96.029** | **96.029** | **-** | **-** |
|  | **SỞ Y TẾ** |  |  |  |  | **968.000** | **968.000** | **-** | **-** | **238.415** | **238.415** | **-** | **-** | **95.000** | **95.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **968.000** | **968.000** | **-** | **-** | **238.415** | **238.415** | **-** | **-** | **95.000** | **95.000** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long (phần xây dựng mới) | TP.Vĩnh Long |  | 2013-2020 | 635/QĐ-UBND 11/4/2013 | **968.000** | 968.000 |  |  | **238.415** | 238.415 |  |  | **95.000** | 95.000 |  |  |
|  | **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH** |  |  |  |  | **310.759** | **310.759** | **-** | **-** | **26.971** | **26.971** | **-** | **-** | **1.029** | **1.029** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **310.759** | **310.759** | **-** | **-** | **26.971** | **26.971** | **-** | **-** | **1.029** | **1.029** | **-** | **-** |
| 1 | Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo. | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2019 | 1773/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 | **310.759** | 310.759 |  |  | **26.971** | 26.971 |  |  | **1.029** | 1.029 |  |  |
| **E** | **LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **219.575** | **219.575** | **-** | **-** | **17.000** | **17.000** | **-** | **-** | **86.650** | **86.650** | **-** | **-** |
|  | **SỞ TƯ PHÁP** |  |  |  |  | **2.692** | **2.692** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150** | **150** | **-** | **-** |
| **I** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **2.692** | **2.692** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **150** | **150** | **-** | **-** |
| 1 | Trụ sở làm việc Phòng công chứng số 2 |  |  |  | 248/QĐ-SKHĐT ngày 23/10/2018 | 2.692 | 2.692 |  |  | **-** |  |  |  | **150** | 150 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **12.996** | **12.996** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **12.996** | **12.996** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.000** | **7.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.996*** | ***12.996*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7.000*** | ***7.000*** | ***-*** | ***-*** |
| **1** | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2020-2022 | 5446/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **12.996** | 12.996 |  |  | **-** |  |  |  | **7.000** | 7.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **17.569** | **17.569** | **-** | **-** | **3.500** | **3.500** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **17.569** | **17.569** | **-** | **-** | **3.500** | **3.500** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.088*** | ***12.088*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***7.500*** | ***7.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  | 2019-2021 | 4764/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **12.088** | 12.088 |  |  |  |  |  |  | **7.500** | 7.500 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***5.481*** | ***5.481*** | ***-*** | ***-*** | ***3.500*** | ***3.500*** | ***-*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, mở rộng khu hành chính xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. | Huyện Tam Bình |  | 2018-2020 | 5439/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **5.481** | 5.481 |  |  | **3.500** | 3.500 |  |  | **500** | 500 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MANG THÍT** |  |  |  |  | **75.484** | **75.484** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **75.484** | **75.484** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***75.484*** | *75.484* | *-* | *-* | ***-*** | *-* | *-* | *-* | ***10.000*** | *10.000* | *-* | *-* |
| 1 | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2018-2022 | 2762/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **75.484** | 75.484 |  |  |  |  |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
|  | **SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI** |  |  |  |  | **110.834** | **110.834** | **-** | **-** | **13.500** | **13.500** | **-** | **-** | **61.500** | **61.500** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **110.834** | **110.834** | **-** | **-** | **13.500** | **13.500** | **-** | **-** | **61.500** | **61.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***17.100*** | ***17.100*** | ***-*** | ***-*** | ***13.500*** | ***13.500*** | ***-*** | ***-*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 2330/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 17.100 | 17.100 |  |  | 13.500 | 13.500 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***93.734*** | ***93.734*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***60.000*** | ***60.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2019-2021 | 2760/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 79.984 | 79.984 |  |  | - | - | - | - | 50.000 | 50.000 | - | - |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2020-2022 | 345/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | 13.750 | 13.750 |  |  | - |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| **F** | **LĨNH VỰC GIAO THÔNG** |  |  |  |  | **3.713.153** | **3.713.153** | **-** | **-** | **310.668** | **310.668** | **-** | **-** | **402.907** | **402.907** | **-** | **-** |
|  | **BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH GT** |  |  |  |  | **3.713.153** | **3.713.153** | **-** | **-** | **310.668** | **310.668** | **-** | **-** | **402.907** | **402.907** | **-** | **-** |
| **I** | **Chuẩn bị đầu tư - Chuẩn bị thực hiện dự án** |  |  |  |  | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4.000** | **4.000** | **-** | **-** |
| 1 | Dự án cầu Thiềng Đức 2 và đường nối ra đường Bờ Kênh | TP.Vĩnh Long |  |  | 107/QĐ-BQLDAGT ngày 26/10/2018 | 1.500 | 1.500 |  |  | - |  |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| 2 | Dự án Đường liên xã Phú Quới - Thạnh Quới | Huyện Long Hồ |  |  | 647/QĐ-SGTVT ngày 03/10/2019 | 2.500 | 2.500 |  |  | - |  |  |  | 2.500 | 2.500 |  |  |
| **II** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **3.637.084** | **3.637.084** | **-** | **-** | **310.668** | **310.668** | **-** | **-** | **396.180** | **396.180** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***1.769.838*** | ***1.769.838*** | ***-*** | ***-*** | ***310.668*** | ***310.668*** | ***-*** | ***-*** | ***150.500*** | ***150.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh (LRAMP) |  |  |  |  | 88.000 | 88.000 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  | 500 | 500 |  |  |
| 2 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 1806/QĐ-UBND ngày 15/8/2017 | 38.158 | 38.158 |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | Đường vào khu du lịch Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 1) | Tx.Bình Minh |  | 2018-2022 | 2321/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 167.651 | 167.651 |  |  | 23.000 | 23.000 |  |  | 67.000 | 67.000 |  |  |
| 4 | Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902 (đoạn từ cầu Mỹ An - Cầu Vũng Liêm) huyện Mang Thít và huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | H.Mang Thít, huyện Vũng Liêm |  | 2017-2020 | 2654/QĐ-UBND, 30/10/2016 | 482.985 | 482.985 |  |  | - | - |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 2322/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 79.133 | 79.133 |  |  | **19.500** | 19.500 |  |  | **1.000** | 1.000 |  |  |
| 6 | Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 910, tỉnh Vĩnh Long | TX Binh Minh, Huyện Bình Tân |  | 2017-2020 | 2054/QĐ-UBND, ngày 22/9/2017 | 440.390 | 440.390 |  |  | **42.168** | 42.168 |  |  | **60.000** | 60.000 |  |  |
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 2322/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 79.133 | 79.133 |  |  | **30.000** | 30.000 |  |  | **5.000** | 5.000 |  |  |
| 7 | Đường từ QL53 đến đường Võ Văn Kiệt, phường 3, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2020 | 2642/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 394.388 | 394.388 |  |  | **181.500** | 181.500 |  |  | **6.000** | 6.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***1.867.246*** | ***1.867.246*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***245.680*** | ***245.680*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Nâng cấp, cải tạo đường Mậu Thân, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 2501/QĐ-UBND ngày 02/10/2019 | 86.870 | 86.870 |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 2 | Dự án cầu Long Mỹ | Huyện Long Hồ, huyện MangThít |  | 2019-2021 | 2765/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 39.975 | 39.975 |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 3 | Đường từ đường tỉnh 908, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đến ranh xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (Đường từ đường 908- ranh xã Tân Phú) | Huyện Bình Tân |  | 2019-2021 | 2766/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 33.525 | 33.525 |  |  |  |  |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  |
| 4 | Dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đạo từ cầu Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ), thành phố Vĩnh Long. | TPVL |  | 2019-2022 | 2767/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 215.846 | 215.846 |  |  |  |  |  |  | 88.000 | 88.000 |  |  |
| 5 | Đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2022 | 2379/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 | 1.491.030 | 1.491.030 |  |  |  |  |  |  | 72.680 | 72.680 |  |  |
| **III** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **72.069** | **72.069** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.727** | **2.727** | **-** | **-** |
| 1 | Đường từ Văn phòng HĐND tỉnh đến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long |  |  |  | 218/QĐ-STC ngày 02/7/2019 | 865 | 865 |  |  | - |  |  |  | 65 | 65 |  |  |
| 2 | Dự án đường tỉnh 907 (Gói thầu số 2 và số 3) |  |  |  | 2637/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | 71.204 | 71.204 |  |  | - |  |  |  | 2.662 | 2.662 |  |  |
| **G** | **LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-THỦY LỢI** |  |  |  |  | **2.849.110** | **2.849.110** | **-** | **-** | **301.572** | **301.572** | **-** | **-** | **223.129** | **223.129** | **-** | **-** |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **2.849.110** | **2.849.110** | **-** | **-** | **301.572** | **301.572** | **-** | **-** | **223.129** | **223.129** | **-** | **-** |
| **1** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **2.696.350** | **2.696.350** | **-** | **-** | **284.072** | **284.072** | **-** | **-** | **207.800** | **207.800** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***2.696.350*** | ***2.696.350*** | ***-*** | ***-*** | ***284.072*** | ***284.072*** | ***-*** | ***-*** | ***207.800*** | ***207.800*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới các xã Thị xã Bình Minh | Tx.Bình Minh |  | 2018-2020 | 2316/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | **24.810** | 24.810 |  |  | **15.120** | 15.120 |  |  | **4.800** | 4.800 |  |  |
| 2 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, tiếp ngọt khu vực huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2332/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018 | **369.881** | 369.881 |  |  | **-** | - |  |  | **24.000** | 24.000 |  |  |
| 3 | Hệ thống thủy lợi sông Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2020 | 2331/QĐ-UBND 29/10/2018; 2869/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 | **67.341** | 67.341 |  |  | **10.152** | 10.152 |  |  | **15.000** | 15.000 |  |  |
| 4 | Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Hiếu Thành - Hiếu Nghĩa - Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) | Huyện Vũng Liêm |  | 2016-2020 | 660/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 | **65.482** | 65.482 |  |  | **5.000** | 5.000 |  |  | **5.000** | 5.000 |  |  |
| 5 | Dự án Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình - Long Hồ | Huyện Tam Bình - Huyện Long Hồ |  | 2017-2020 | 2633/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 | **64.453** | 64.453 |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  | **4.000** | 4.000 |  |  |
| 6 | HTTL phục vụ NTM xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ | Xã Hòa Ninh |  | 2018-2020 | 2443/QĐ-SKHĐT-KT ngày 30/10/2017 | 13.737 | 13.737 |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| 7 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt khu vực Bắc Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  | 2016-2020 | 1481/QĐ-UBND, 06/7/2016; 373/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 | 129.961 | 129.961 |  |  | 36.800 | 36.800 |  |  | 15.000 | 15.000 |  |  |
| 8 | Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ - Khu vực Phường 1, Phường 5, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2022 | 1820/QĐ-UBND, 28/8/2018 | 325.293 | 325.293 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 9 | Kè chống sạt lở bờ sông kênh Hai Quý phường Thành Phước, thị xã Bình Minh | TX Bình Minh |  | 2019-2021 | 2546/QĐ-UBND, 08/10/2019 | 120.091 | 120.091 |  |  | - | - |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 10 | Kè chống sạt lở bờ sông khu vực xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2019-2021 | 2595/QĐ-UBND, 16/10/2019 | 72.725 | 72.725 |  |  | - | - |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 11 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2323/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 321.302 | 321.302 |  |  | - | - |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 12 | Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long - khu vực sông Cái Cá | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2020 | 1230/QĐ-UBND, 07/6/2017 | 399.986 | 399.986 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  | 17.000 | 17.000 |  |  |
| 11 | Hệ thống thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt xã Thanh Bình và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2323/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | 321.302 | 321.302 |  |  | 106.000 | 106.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 12 | Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long - khu vực sông Cái Cá | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2020 | 1230/QĐ-UBND, 07/6/2017 | 399.986 | 399.986 |  |  | - | - |  |  | 40.000 | 40.000 |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **89.895** | **89.895** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **629** | **629** | **-** | **-** |
| 1 | Đê bao Hòa Ninh |  |  |  | 261/QĐ-STC ngày 31/7/2019 | **115** | 115 |  |  |  |  |  |  | **2** | 2 |  |  |
| 2 | Đê bao Thanh Bình huyện Vũng Liêm |  |  |  | 267/QĐ-STC ngày 31/7/2019 | **208** | 208 |  |  |  |  |  |  | **3** | 3 |  |  |
| 3 | Đê bao Phú Mỹ Phú Hòa huyện Long Hồ |  |  |  | 268/QĐ-STC ngày 31/7/2019 | **211** | 211 |  |  |  |  |  |  | **3** | 3 |  |  |
| 4 | Đầu tư nạo vét kết hợp đắp bờ bao rạch Mương Lộ - Cái Muối, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ |  |  |  | 268/QĐ-STC ngày 31/7/2019 | **162** | 162 |  |  |  |  |  |  | **109** | 109 |  |  |
| 5 | Cống Lục Cu, xã Hòa Ninh huyện Long Hồ |  |  |  | 343/QĐ-STC ngày 30/9/2019 | **3.474** | 3.474 |  |  |  |  |  |  | **82** | 82 |  |  |
| 6 | Trại giống vật nuôi nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long |  |  |  | 1293/QĐ-UBND ngày 05/8/2009; 1662/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 | **59.865** | 59.865 |  |  |  |  |  |  | **191** | 191 |  |  |
| 7 | Đê bao Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ |  |  |  | 368/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 | **3.690** | 3.690 |  |  |  |  |  |  | **100** | 100 |  |  |
| 8 | Đê bao Phú Mỹ - Phú Hòa, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ |  |  |  | 368/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 | **12.430** | 12.430 |  |  |  |  |  |  | **83** | 83 |  |  |
| 9 | Đê bao Mương Lộ - Cái Muối, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ |  |  |  | 368/QĐ-UBND ngày 13/02/2009 | **9.740** | 9.740 |  |  |  |  |  |  | **56** | 56 |  |  |
| **III** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới và giảm nghèo bền vững** |  |  |  |  | **62.865** | **62.865** | **-** | **-** | **17.500** | **17.500** | **-** | **-** | **14.700** | **14.700** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***62.865*** | ***62.865*** | *-* | *-* | ***17.500*** | *17.500* | *-* | *-* | ***14.700*** | *14.700* | *-* | *-* |
| 1 | Kiên cố hóa cống đập phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Bình Ninh, huyện Tam Bình | Xã Bình Ninh H.Tam Bình |  | Xã Bình Ninh | 2017-2020 | 21.963 | 21.963 |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  | 4.200 | 4.200 |  |  |
| 2 | HTTL phục vụ nông thôn mới xã Loan Mỹ huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ H.Tam Bình |  | Xã Loan Mỹ | 2017-2020 | 22.062 | 22.062 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  | 7.000 | 7.000 |  |  |
| 3 | Hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ | Xã Phước Hậu H.Long Hồ |  | Xã Phước Hậu | 2017-2020 | 18.840 | 18.840 |  |  | 6.500 | 6.500 |  |  | 3.500 | 3.500 |  |  |
| **H** | **LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |  |  |  |  | **60.230** | **60.230** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.172** | **38.172** | **-** | **-** |
|  | **SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** |  |  |  |  | **60.230** | **60.230** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.172** | **38.172** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **42.999** | **42.999** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38.000** | **38.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***42.999*** | ***42.999*** | ***-*** | ***-*** | **-** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38.000*** | ***38.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đầu tư mở rộng Trường trung học cơ sở Lý Thái Tổ, thị xã Bình Minh và Trường trung học cơ sở Trung Thành, huyện Vũng Liêm thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (GDTrH2) tỉnh Vĩnh Long | TX Bình Minh và H Vũng Liêm |  | 2020-2022 | 128/QĐ-SKHĐT ngày 23/5/2019 | **11.000** | 11.000 |  |  |  |  |  |  | **9.000** | 9.000 |  |  |
| 2 | Dự án thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (GDTrH2) tỉnh Vĩnh Long | Tại các trường THCS và phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long |  | 2019-2020 | 266/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2018 | **11.000** | 11.000 |  |  |  |  |  |  | **10.500** | 10.500 |  |  |
|  | Cải tạo, nâng cấp Trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Trưng Vương | Phường 9, thành phố Vĩnh Long |  | 2020-2021 | 344/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | **11.400** | 11.400 |  |  |  |  |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020 |  |  |  |  | **9.599** | 9.599 | - | - |  |  |  |  | **8.500** | 8.500 |  |  |
| *3.1* | *Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Nguyễn Thông, thành phố Vĩnh Long* | *Thành phố Vĩnh Long* |  | *2020-2022* | *341/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019* | *4.382* | *4.382* |  |  |  |  |  |  | *4.000* | *4.000* |  |  |
| *3.2* | *Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Võ Văn Kiệt, huyện Vũng Liêm* | *Huyện Vũng Liêm* |  | *2020-2022* | *342/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019* | *5.217* | *5.217* |  |  |  |  |  |  | *4.500* | *4.500* |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **17.231** | **17.231** | **-** | **-** |  |  |  |  | **172** | **172** | **-** | **-** |
| 1 | Trường mầm non Khu công nghiệp Hòa Phú (giai đoạn 2), xã Phú Quới, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  |  | 2810/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 | 17.231 | 17.231 |  |  | - |  |  |  | 172 | 172 |  |  |
| **I** | **LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI - THỂ DỤC - THỂ THAO VÀ DU LỊCH** |  |  |  |  | **2.422.797** | **2.422.797** | **-** | **-** | **587.757** | **587.757** | **-** | **-** | **514.604** | **514.604** | **-** | **-** |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP** |  |  |  |  | **2.393.867** | **2.393.867** | **-** | **-** | **587.757** | **587.757** | **-** | **-** | **503.337** | **503.337** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **2.393.596** | **2.393.596** | **-** | **-** | **587.757** | **587.757** | **-** | **-** | **503.334** | **503.334** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***1.821.864*** | ***1.821.864*** | ***-*** | ***-*** | ***495.757*** | ***495.757*** | ***-*** | ***-*** | ***304.710*** | ***304.710*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc và hội nghị Tỉnh ủy | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2021 | 1343/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 | 79.184 | 79.184 | - | - | **61.000** | 61.000 | - | - | 28.000 | 28.000 | - | - |
| 2 | Trường TH cấp 2-3 Thanh Bình | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 1299/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 | 80.330 | 80.330 |  |  | 44.000 | 44.000 |  |  | 9.000 | 9.000 |  |  |
| 3 | Trường THPT Tân An Luông | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2022 | 2313/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 50.044 | 50.044 |  |  | 25.000 | 25.000 |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 4 | Trường trung học phổ thông Phú Quới, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2018-2020 | 1519/QĐ-UBND ngày 18/7/2018; 2185/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 | 88.000 | 88.000 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  | 5.000 | 5.000 |  |  |
| 5 | Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2016-2020 | 710/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 & 1045/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 | 62.989 | 62.989 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  | 3.550 | 3.550 |  |  |
| 6 | Trùng tu khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2020 | 2314/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 19.670 | 19.670 |  |  | 13.000 | 13.000 |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| 7 | Nhà bia kỷ niệm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2017-2020 | 2486/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 | 39.800 | 39.800 |  |  | 16.000 | 16.000 |  |  | 18.000 | 18.000 |  |  |
| 8 | Bệnh viện đa khoa huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2017-2021 | 2653/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 234.845 | 234.845 |  |  | 105.000 | 105.000 |  |  | 85.000 | 85.000 |  |  |
| 9 | Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Vĩnh Long | Huyện Long Hồ |  | 2017-2021 | 1677/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 | 317.233 | 317.233 |  |  | 58.642 | 58.642 |  |  | 70.000 | 70.000 |  |  |
| 10 | Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2014-2020 | 214/QĐ-UBND ngày 19/01/2009; 907/QĐ-UBND | 315.360 | 315.360 |  |  | 32.115 | 32.115 |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 11 | Khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan Khối tổng hợp (Khối 2) | TP.Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 1980/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 | 534.409 | 534.409 |  |  | 129.000 | 129.000 |  |  | 54.160 | 54.160 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***571.732*** | ***571.732*** | ***-*** | ***-*** | ***92.000*** | ***92.000*** | ***-*** | ***-*** | ***198.624*** | ***198.624*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm hội nghị tỉnh Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2022 | 1813/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 | 293.953 | 293.953 |  |  | - |  |  |  | 60.624 | 60.624 |  |  |
| 2 | Nhà thắp hương Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt | TT Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm |  | 2020-2022 | 2759/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 22.794 | 22.794 |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 3 | Công viên phường 9, thành phố Vĩnh Long | Phường 9, thành phố Vĩnh Long |  | 2020-2022 | 2760/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 48.252 | 48.252 |  |  |  |  |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 4 | Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long | Tỉnh Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2361/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 206.733 | 206.733 |  |  | 92.000 | 92.000 |  |  | 108.000 | 108.000 |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **271** | **271** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | **3** | **-** | **-** |
| 1 | Cải tạo, mở rộng BVĐK khu vực kết hợp Quân dân y Tân Thành | Huyện Trà Ôn |  |  | 370/QĐ-STC ngày 30/9/2019 | 271 | 271 |  |  | **-** |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | **BÁO VĨNH LONG** |  |  |  |  | **13.383** | **13.383** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **235** | **235** | **-** | **-** |
| **I** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **13.383** | **13.383** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **235** | **235** | **-** | **-** |
| 1 | Trụ sở làm việc Báo Vĩnh Long |  |  |  | 681/QĐ-STC ngày 28/12/2018 | **13.383** | 13.383 |  |  |  |  |  |  | **235** | 235 |  |  |
|  | **SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH** |  |  |  |  | **15.547** | **15.547** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.032** | **11.032** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **12.746** | **12.746** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **11.000** | **11.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***12.746*** | ***12.746*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***11.000*** | ***11.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Bến tàu du lịch thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2017-2019 | 2457/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017 | 12.746 | 12746 |  |  | - |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **2.801** | **2.801** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **32** | **32** | **-** | **-** |
| 1 | Xây dựng mặt cỏ và HT tưới nước tự động sân vận động tỉnh | TP Vĩnh Long |  |  | 265/QĐ-STC ngày 31/7/2019 | **2.801** | 2.801 |  |  |  |  |  |  | 32 | 32 |  |  |
| **J** | **LĨNH VỰC HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - CÔNG CỘNG** |  |  |  |  | **1.794.252** | **1.794.252** | **-** | **-** | **977.180** | **977.180** | **-** | **-** | **878.866** | **878.866** | **-** | **-** |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM BÌNH** |  |  |  |  | **88.765** | **88.765** | **-** | **-** | **88.470** | **88.470** | **-** | **-** | **54.904** | **54.904** | **-** | **-** |
| **I** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia *(Trong xã điểm NTM)*** |  |  |  |  | **88.601** | **88.601** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **32.450** | **32.450** | **-** | **-** |
| **a** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***20.240*** | ***20.240*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***5.920*** | ***5.920*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Loan Mỹ | Xã Loan Mỹ |  | 2018-2020 | 5543/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | **1.513** | 1.513 |  |  |  |  |  |  | **320** | 320 |  |  |
| 2 | Cầu Cần Súc, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2018-2020 | 5535/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | **3.161** | 3.161 |  |  |  |  |  |  | **1.200** | 1.200 |  |  |
| 3 | Cầu Tổng Hưng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2018-2020 | 5537/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | **3.512** | 3.512 |  |  |  |  |  |  | **1.600** | 1.600 |  |  |
| 4 | Đường Thông Nguyên - Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2018-2020 | 5456/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | **9.446** | 9.446 |  |  |  |  |  |  | **2.200** | 2.200 |  |  |
| 5 | Đường từ đường tỉnh 904 - Chùa Cũ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình | Xã Loan Mỹ |  | 2017-2020 | 3994/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 | **2.608** | 2.608 |  |  |  |  |  |  | **600** | 600 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***68.361*** | ***68.361*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***26.530*** | ***26.530*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường Tiểu học Tường Lộc B | Xã Tường Lộc |  | 2019-2020 | 4768/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **8.391** | 8.391 |  |  |  |  |  |  | **3.800** | 3.800 |  |  |
| 2 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tường Lộc | Xã Tường Lộc |  | 2019-2020 | 4137/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | **1.600** | 1.600 |  |  |  |  |  |  | **550** | 550 |  |  |
| 3 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Tường Lễ - Mỹ Phú 1 - Mỹ Phú 6 | Xã Tường Lộc |  | 2019-2020 | 4767/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **3.785** | 3.785 |  |  |  |  |  |  | **1.100** | 1.100 |  |  |
| 4 | Đường ấp Mỹ Phú 5 | Xã Tường Lộc |  | 2018-2020 | 5437/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **7.425** | 7.425 |  |  |  |  |  |  | **900** | 900 |  |  |
| 5 | Đường ấp Mỹ Phú 1 | Xã Tường Lộc |  | 2018-2020 | 5436/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **3.916** | 3.916 |  |  |  |  |  |  | **700** | 700 |  |  |
| 6 | Cầu ấp Nhà Thờ (cầu Vàm Sa Rày) | Xã Tường Lộc |  | 2018-2020 | 5368/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 | **4.346** | 4.346 |  |  |  |  |  |  | **1.400** | 1.400 |  |  |
| 7 | Trung tâm văn hóa thể thao xã Hoà Thạnh | Xã Hòa Thạnh |  | 2019-2020 | 5432/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **1.575** | 1.575 |  |  |  |  |  |  | **410** | 410 |  |  |
| 8 | Nhà văn hoá thể thao cụm ấp 3 - ấp 5 - Thạnh Hiệp | Xã Hòa Thạnh |  | 2019-2020 | 5431/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **2.900** | 2.900 |  |  |  |  |  |  | **970** | 970 |  |  |
| 9 | Cầu Tư Trung | Xã Hòa Thạnh |  | 2018-2020 | 5458/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | **5.398** | 5.398 |  |  |  |  |  |  | **1.900** | 1.900 |  |  |
| 10 | Cầu Mười Hai Lành | Xã Hòa Thạnh |  | 2018-2020 | 5459/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | **6.064** | 6.064 |  |  |  |  |  |  | **2.300** | 2.300 |  |  |
| 11 | Đường ấp 2 - Thạnh Hiệp - ấp 3 xã Hòa Thạnh huyện Tam Bình | Xã Hòa Thạnh |  | 2018-2020 | 5455/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | **11.562** | 11.562 |  |  |  |  |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| 12 | Cầu ấp Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình | Xã Tân Lộc |  | 2018-2021 | 4770/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **4.789** | 4.789 |  |  |  |  |  |  | **3.200** | 3.200 |  |  |
| 13 | Đường ấp Tân Thành, xã Tân Lộc, huyện Tam Bình | Xã Tân Lộc |  | 2018-2021 | 4770/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **6.610** | 6.610 |  |  |  |  |  |  | **4.300** | 4.300 |  |  |
| 14 | **Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.000** | 3.000 |  |  |
| **II** | **Công trình chuyển tiếp** |  |  |  |  | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** |  |  |
| **III** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **164** | **164** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **64** | **64** | **-** | **-** |
|  | Trường THCS Hòa Hiệp, huyện Tam Bình | Huyện Tam Bình |  |  | 294/QĐ-STC ngày 28/8/2019 | 164 | 164 |  |  |  |  |  |  | **64** | 64 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  | **-** | - |  |  | **64.470** | 64.470 |  |  | **15.990** | 15.990 |  |  |
|  | - Huyện Tam Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | **64.470** | 64.470 |  |  | **15.990** | 15.990 |  |  |
| **V** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  | **-** | - | - | - | **24.000** | 24.000 | - | - | **6.400** | 6.400 | - | - |
|  | - Huyện Tam Bình |  |  |  |  |  |  |  |  | **24.000** | 24.000 |  |  | **6.400** | 6.400 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN H. MANG THÍT** |  |  |  |  | **168.845** | **168.845** | **-** | **-** | **67.160** | **67.160** | **-** | **-** | **110.100** | **110.100** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **68.905** | **68.905** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34.500** | **34.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***68.905*** | ***68.905*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34.500*** | ***34.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Hệ thống chiếu sáng công cộng đường tỉnh 902 (đoạn từ phà Đình Khao đến xã Mỹ An, huyện Mang Thít) | Huyện Mang Thít |  | 2019-2021 | 4204/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **3.880** | 3.880 |  |  | **-** |  |  |  | **3.000** | 3.000 |  |  |
| 2 | Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020 |  |  |  |  | **28.815** | 28.815 |  |  | **-** |  |  |  | **21.500** | 21.500 |  |  |
| *2.1* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Chánh An A, huyện Mang Thít* | *Huyện Mang Thít* |  | *2020-2022* | *4199/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *13.820* | *13.820* |  |  | **-** |  |  |  | *10.500* | *10.500* |  |  |
| *2.2* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Bình Phước A, huyện Mang Thít* | *Huyện Mang Thít* |  | *2020-2022* | *4200/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *14.995* | *14.995* |  |  | **-** |  |  |  | *11.000* | *11.000* |  |  |
| 3 | Trường tiểu học Mỹ An A, huyện Mang Thít | Huyện Mang Thít |  | 2020-2022 | 2757/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 36.210 | 36.210 |  |  | **-** |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| **II** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (Trong xã điểm NTM)** |  |  |  |  | **99.940** | **99.940** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **55.780** | **55.780** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***99.940*** | ***99.940*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***55.780*** | ***55.780*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường mẫu giáo Sơn Ca I, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2020-2021 | 4084/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **9.710** | 9.710 |  |  | **-** |  |  |  | **5.400** | 5.400 |  |  |
| 2 | Cầu liên ấp Vườn Cò Thiềng Long 1, xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4197/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **3.790** | 3.790 |  |  | **-** |  |  |  | **2.800** | 2.800 |  |  |
| 3 | Đường liên ấp Thiềng Long 1 - giáp xã Bình Phước | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4193/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **1.418** | 1.418 |  |  | **-** |  |  |  | **680** | 680 |  |  |
| 4 | Cầu Ba Toàn, xã Bình Phước, huyện Mang Thít | Xã Bình Phước |  | 2019-2021 | 4201/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **5.300** | 5.300 |  |  | **-** |  |  |  | **3.400** | 3.400 |  |  |
| 5 | Cầu Bà Cờ Lớn, xã Bình Phước, huyện Mang Thít | Xã Bình Phước |  | 2019-2021 | 4193/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **7.100** | 7.100 |  |  | **-** |  |  |  | **4.200** | 4.200 |  |  |
| 6 | Đường Cái Sao – Chánh Thuận (đoạn từ UBND xã Bình Phước đến giáp huyện Long Hồ), xã Bình Phước, huyện Mang Thít | Xã Bình Phước |  | 2019-2021 | 4193/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **10.500** | 10.500 |  |  | **-** |  |  |  | **7.400** | 7.400 |  |  |
| 7 | Trường trung học cơ sở Hòa Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2020-2021 | 4085/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **14.065** | 14.065 |  |  | **-** |  |  |  | **9.400** | 9.400 |  |  |
| 8 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2020-2021 | 4087/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **6.296** | 6.296 |  |  | **-** |  |  |  | **3.200** | 3.200 |  |  |
| 9 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Bình Hòa 2 - Bình Hòa 1 - Vườn Cò, xã Hòa Tịnh, H.MThít | Xã Hòa Tịnh |  | 2020-2021 | 4086/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **5.192** | 5.192 |  |  | **-** |  |  |  | **2.400** | 2.400 |  |  |
| 10 | Đường liên ấp Bình Hoà 2 - Thiềng Long 1, xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4195/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **8.219** | 8.219 |  |  | **-** |  |  |  | **3.500** | 3.500 |  |  |
| 11 | Đường liên ấp Bình Tịnh A - Long Khánh, xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4195/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **6.590** | 6.590 |  |  | **-** |  |  |  | **2.500** | 2.500 |  |  |
| 12 | Đường liên ấp Bình Tịnh A - Long Hoà 1, xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4196/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **12.660** | 12.660 |  |  | **-** |  |  |  | **5.400** | 5.400 |  |  |
| 13 | Đường liên ấp Bình Tịnh B - Thiềng Long 1, xã Hoà Tịnh, huyện Mang Thít | Xã Hòa Tịnh |  | 2019-2021 | 4194/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **9.100** | 9.100 |  |  |  |  |  |  | **4.500** | 4.500 |  |  |
| 14 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.000** | 1.000 |  |  |
| **III** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | **51.060** | 51.060 | *-* | *-* | **12.620** | 12.620 | *-* | *-* |
| 1 | - Huyện Mang Thít |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **51.060** | 51.060 |  |  | **12.620** | 12.620 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  | **-** | *-* | *-* | *-* | **16.100** | *16.100* | *-* | *-* | **7.200** | *7.200* | *-* | *-* |
| 2 | - Huyện Mang Thít |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **16.100** | 16.100 |  |  | **7.200** | 7.200 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN H. VŨNG LIÊM** |  |  |  |  | **323.913** | **323.913** | **-** | **-** | **146.570** | **146.570** | **-** | **-** | **145.420** | **145.420** | **-** | **-** |
| **1** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **129.326** | **129.326** | **-** | **-** | **29.000** | **29.000** | **-** | **-** | **53.600** | **53.600** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***54.334*** | ***54.334*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***39.600*** | ***39.600*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Kè chống sạt lở khu vực diễn tập tác chiến phòng thủ huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 2519/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **4.735** | 4.735 |  |  |  |  |  |  | **3.500** | 3.500 |  |  |
| 2 | Hệ thống chiếu sáng công cộng đường tỉnh 907, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 2517/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **2.890** | 2.890 |  |  |  |  |  |  | **2.300** | 2.300 |  |  |
| 3 | Hệ thống chiếu sáng công cộng đường vào UBND xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 2519/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **5.703** | 5.703 |  |  |  |  |  |  | **4.500** | 4.500 |  |  |
| 4 | Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 5813/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 | **12.736** | 12.736 |  |  |  |  |  |  | **6.800** | 6.800 |  |  |
| 5 | Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020 |  |  |  |  | **22.100** | 22.100 |  |  |  |  |  |  | **16.500** | 16.500 |  |  |
| *5.1* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm* | *Huyện Vũng Liêm* |  | *2020-2022* | *2520/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *12.600* | *12.600* |  |  |  |  |  |  | *9.500* | *9.500* |  |  |
| *5.2* | *Cải tạo, nâng cấp Trường THCS thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm* | *Huyện Vũng Liêm* |  | *2020-2022* | *2521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *9.500* | *9.500* |  |  |  |  |  |  | *7.000* | *7.000* |  |  |
| 6 | Dự án cầu Bưng Trường (cầu Hiếu Thuận) xã Hiếu Thuận | Huyện Vũng Liêm |  | 2019-2021 | 704/QĐ-UBND ngày 2/4/2019 | 6.170 | 6.170 |  |  | **-** |  |  |  | 6.000 | 6.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***74.992*** | ***74.992*** | *-* | *-* | ***29.000*** | ***29.000*** | *-* | *-* | ***14.000*** | ***14.000*** | *-* | *-* |
| 1 | Đường liên ấp Bà Phận - Rạch Rô, xã trung Chánh, huyện Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2018-2020 | 2021/QĐ-UBND ngày 19//9/2018 | **19.643** | 19.643 |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  | **4.000** | 4.000 |  |  |
| 2 | Mở rộng Công viên Vũng Liêm | Huyện Vũng Liêm |  | 2017-2019 | 2647/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | **55.349** | 55.349 |  |  | **21.000** | 21.000 |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| **II** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia *(Trong xã điểm NTM)*** |  |  |  |  | **156.587** | **156.587** | **-** | **-** | **1.400** | **1.400** | **-** | **-** | **59.230** | **59.230** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | **12.072** | **12.072** | **-** | **-** | **1.400** | **1.400** | **-** | **-** | **2.000** | **2.000** | **-** | **-** |
| 1 | Trường Mẫu giáo xã Hiếu Nghĩa | Xã Hiếu Nghĩa |  | 2018-2020 | 5849/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **12.072** | 12.072 |  |  | **1.400** | 1.400 |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***144.515*** | ***144.515*** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  | ***57.230*** | ***57.230*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học Tân Quới Trung A | Xã Tân Quới Trung |  | 2019-2020 | 6004/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | **14.500** | 14.500 |  |  |  |  |  |  | **6.400** | 6.400 |  |  |
| 2 | Trường THCS Tân Quới Trung | Xã Tân Quới Trung |  | 2019-2020 | 2305/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 | **12.118** | 12.118 |  |  |  |  |  |  | **4.500** | 4.500 |  |  |
| 3 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Tân Quới Trung | Xã Tân Quới Trung |  | 2019-2020 | 5803/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 | **3.937** | 3.937 |  |  |  |  |  |  | **1.180** | 1.180 |  |  |
| 4 | Nhà văn hóa - thể thao cụm ấp Tân Quới - Đập Thủ | Xã Tân Quới Trung |  | 2019-2020 | 5802/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 | **3.076** | 3.076 |  |  |  |  |  |  | **800** | 800 |  |  |
| 5 | Đường Đập Thủ - Ấp 1 | Xã Tân Quới Trung |  | 2017-2020 | 6724/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 | **4.784** | 4.784 |  |  |  |  |  |  | **400** | 400 |  |  |
| 6 | Đường liên ấp Quang Phú xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm | Xã Hiếu Phụng |  | 2019-2020 | 2516/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **5.100** | 5.100 |  |  |  |  |  |  | **1.000** | 1.000 |  |  |
| 7 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Quới An, huyện Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2020-2021 | 2377/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 | **2.075** | 2.075 |  |  |  |  |  |  | **1.450** | 1.450 |  |  |
| 8 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp An Quới - Quang Bình - Quang Minh, xã Quới An, huyện Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2020-2021 | 2356/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 | **2.997** | 2.997 |  |  |  |  |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| 9 | Đường liên ấp Hiệp Trường - Quang Hòa, xã Quới An, huyện Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2019-2021 | 2638/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **17.289** | 17.289 |  |  |  |  |  |  | **6.000** | 6.000 |  |  |
| 10 | Đường liên ấp Hiệp Trường - Trường Định - Vàm An, xã Quới An, huyện Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2019-2021 | 2638/QĐ-UBND ngày 23/10/2019 | **30.618** | 30.618 |  |  |  |  |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| 11 | Trường mẫu giáo Quới An, huyện Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2020-2021 | 2507/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **14.995** | 14.995 |  |  |  |  |  |  | **11.500** | 11.500 |  |  |
| 12 | Trường tiểu học Nguyễn Văn Kết, H.Vũng Liêm | Xã Quới An |  | 2020-2021 | 2758/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **33.026** | 33.026 |  |  |  |  |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| 13 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 | 2.000 |  |  |
| **III** | **Đầu tư xã điểm nông thôn mới** |  |  |  |  | **38.000** | **38.000** | **-** | **-** | **16.000** | **16.000** | **-** | **-** | **8.000** | **8.000** | **-** | **-** |
|  | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***38.000*** | ***38.000*** | ***-*** | ***-*** | ***16.000*** | ***16.000*** | ***-*** | ***-*** | ***8.000*** | ***8.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trường tiểu học Trung Nghĩa A | Xã Trung Nghĩa |  | 2018-2020 | 5973/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | **14.500** | 14.500 |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| 2 | Trường trung học cơ sở Nguyễn Chí Trai | Xã Trung Nghĩa |  | 2017-2020 | 2586/QĐ-UBND ngày 16/10/2016 | **23.500** | 23.500 |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  | **6.000** | 6.000 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  |  |  |  |  | **73.170** | 73.170 | - | - | **17.390** | 17.390 | - | - |
|  | - Huyện Vũng Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  | **73.170** | 73.170 |  |  | **17.390** | 17.390 |  |  |
| **V** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  |  |  |  |  | **27.000** | 27.000 | - | - | **7.200** | 7.200 | - | - |
|  | - Huyện Vũng Liêm |  |  |  |  |  |  |  |  | **27.000** | 27.000 |  |  | **7.200** | 7.200 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LONG HỒ** |  |  |  |  | **114.870** | **114.870** | **-** | **-** | **84.740** | **84.740** | **-** | **-** | **90.522** | **90.522** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **49.842** | **49.842** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **34.000** | **34.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***49.842*** | ***49.842*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***34.000*** | ***34.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Cải tạo, nâng cấp Trường trung học phổ thông Phạm Hùng, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2020-2022 | 343/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2019 | **9.177** | 9.177 |  |  |  |  |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  |
| 2 | Đường vào trung tâm xã Hòa Phú, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2019-2021 | 5447a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **12.300** | 12.300 |  |  |  |  |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  |
| 3 | Đường vào trung tâm xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  | 2019-2021 | 5446a/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **10.120** | 10.120 |  |  |  |  |  |  | **6.500** | 6.500 |  |  |
| 4 | Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020 |  |  |  |  | **18.245** | 18.245 |  |  |  |  |  |  | **11.500** | 11.500 |  |  |
| *4.1* | *Cải tạo, nâng cấp Trường THCS Thanh Đức, huyện Long Hồ* | *Huyện Long Hồ* |  | *2020-2022* | *5447/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *4.190* | *4.190* |  |  |  |  |  |  | *3.000* | *3.000* |  |  |
| *4.2* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Thạnh Quới A, huyện Long Hồ* | *Huyện Long Hồ* |  | *2020-2022* | *5448/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *14.055* | *14.055* |  |  |  |  |  |  | *8.500* | *8.500* |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **26.331** | **26.331** | **-** | **-** |  |  |  |  | **342** | **342** | **-** | **-** |
| 1 | Trường THCS Hòa Ninh, huyện Long Hồ | Huyện Long Hồ |  |  | 2433/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 | **26.331** | 26.331 |  |  |  |  |  |  | **342** | 342 |  |  |
| **III** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia *(Trong xã điểm NTM)*** |  |  |  |  | **38.697** | **38.697** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  | **23.300** | **23.300** | ***-*** | ***-*** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***38.697*** | ***38.697*** | ***-*** | ***-*** |  |  |  |  | ***23.300*** | ***23.300*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường liên ấp Tân Nhơn - Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2019-2021 | 5428/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **13.210** | 13.210 |  |  |  |  |  |  | **7.000** | 7.000 |  |  |
| 2 | Đường liên ấp Tân Thuận - Tân Thạnh, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2019-2021 | 5429/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **12.720** | 12.720 |  |  |  |  |  |  | **8.100** | 8.100 |  |  |
| 3 | Cầu Mương Khai 2, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2019-2021 | 5430/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **5.330** | 5.330 |  |  |  |  |  |  | **4.100** | 4.100 |  |  |
| 4 | Trường trung học cơ sở Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2020-2021 | 5427/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **4.117** | 4.117 |  |  |  |  |  |  | **1.000** | 1.000 |  |  |
| 5 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Tân Thạnh - Tân Hòa - Tân Nhơn, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ | Xã Tân Hạnh |  | 2020-2021 | 5426/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **3.320** | 3.320 |  |  |  |  |  |  | **1.100** | 1.100 |  |  |
| 3 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  | **-** | - | - | - | **50.740** | 50.740 | - | - | **12.880** | 12.880 | - | - |
|  | - Huyện Long Hồ |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **50.740** | 50.740 |  |  | **12.880** | 12.880 |  |  |
| **V** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  | **-** | - | - | - | **34.000** | 34.000 | - | - | **20.000** | 20.000 | - | - |
|  | - Huyện Long Hồ |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **34.000** | 34.000 |  |  | **20.000** | 20.000 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN** |  |  |  |  | **194.738** | **194.738** | **-** | **-** | **129.530** | **129.530** | **-** | **-** | **100.706** | **100.706** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **48.248** | **48.248** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **27.300** | **27.300** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***48.248*** | ***48.248*** | ***-*** | ***-*** | **-** |  |  |  | ***27.300*** | ***27.300*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường vào khu di tích cách mạng Ba Chùa, xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2019-2021 | 2543/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 | 24.653 | 24.653 |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 10.000 |  |  |
| 2 | Đường từ Quốc lộ 54 - giáp xã Trà Côn, huyện Trà Ôn | Huyện Trà Ôn |  | 2019-2021 | 5244/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 7.561 | 7.561 |  |  |  |  |  |  | 5.300 | 5.300 |  |  |
| 3 | Đầu tư xây dựng các trường học đạt chuẩn quốc gia để tái công nhận đến năm 2020 |  |  |  |  | 16.034 | 16.034 | - | - |  |  |  |  | 12.000 | 12.000 |  |  |
| *3.1* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Thuận Thới B, huyện Trà Ôn* | *Huyện Trà Ôn* |  | *2020-2022* | *5284/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *8.154* | *8.154* |  |  |  |  |  |  | *6.000* | *6.000* |  |  |
| *3.2* | *Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Trà Côn A, huyện Trà Ôn* | *Huyện Trà Ôn* |  | *2020-2022* | *5283/QĐ-UBND ngày 31/10/2019* | *7.880* | *7.880* |  |  |  |  |  |  | *6.000* | *6.000* |  |  |
| **II** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia *(Trong xã điểm NTM)*** |  |  |  |  | **81.552** | **81.552** | **-** | **-** | **10.650** | **10.650** | **-** | **-** | **32.866** | **32.866** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***42.582*** | ***42.582*** | ***-*** | ***-*** | ***10.650*** | ***10.650*** | ***-*** | ***-*** | ***10.150*** | ***10.150*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Đường Vĩnh Thới - Ông Lãnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | 2268/QĐ-UBND ngày 24/10/2017 | **24.854** | 24.854 |  |  | **5.000** | 5.000 |  |  | **4.500** | 4.500 |  |  |
| 2 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Tân Mỹ | Xã Tân Mỹ |  | 2018-2020 | 6994/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | **5.642** | 5.642 |  |  | **2.300** | 2.300 |  |  | **2.300** | 2.300 |  |  |
| 3 | Nhà văn hóa, thể thao cụm ấp Mỹ Phú - Mỹ Yên - Cần Thay | Xã Tân Mỹ |  | 2018-2020 | 6995/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | **4.126** | 4.126 |  |  | **450** | 450 |  |  | **450** | 450 |  |  |
| 4 | Đường Rạch Vẹt - Xẻo Tràm | Xã Trà Côn |  | 2018-2020 | 6988/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | **7.960** | 7.960 |  |  | **2.900** | 2.900 |  |  | **2.900** | 2.900 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***38.970*** | ***38.970*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***22.716*** | ***22.716*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Phú Thành, huyện Trà Ôn | Xã Phú Thành |  | 2020-2021 | 5108/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | **6.237** | 6.237 |  |  | **-** |  |  |  | **3.000** | 3.000 |  |  |
| 2 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Mái Dầm - Phú Long - Phú Lợi - Phú Xuân - Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn | Xã Phú Thành |  | 2020-2021 | 5109/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | **4.219** | 4.219 |  |  | **-** |  |  |  | **1.716** | 1.716 |  |  |
| 3 | Cầu Lái Tân 2, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn | Xã Hòa Bình |  | 2019-2021 | 5243/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **3.477** | 3.477 |  |  | **-** |  |  |  | **2.600** | 2.600 |  |  |
| 4 | Trường mầm non Phú Thành, huyện Trà Ôn | Xã Phú Thành |  | 2020-2021 | 5111/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | **11.039** | 11.039 |  |  | **-** |  |  |  | **5.400** | 5.400 |  |  |
| 5 | Trường trung học cơ sở Phú Thành, huyện Trà Ôn | Xã Phú Thành |  | 2020-2021 | 5110/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 | **13.998** | 13.998 |  |  | **-** |  |  |  | **7.000** | 7.000 |  |  |
| 6 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 3.000 |  |  |
| **III** | **Đầu tư xã điểm nông thôn mới** |  |  |  |  | **64.938** | **64.938** | **-** | **-** | **22.000** | **22.000** | **-** | **-** | **17.000** | **17.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***64.938*** | *64.938* | *-* | *-* | ***22.000*** | *22.000* | *-* | *-* | ***17.000*** | *17.000* | *-* | *-* |
| 1 | Trường Mẫu giáo Thuận Thới | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | 2287/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 | **19.838** | 19.838 |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  | **2.000** | 2.000 |  |  |
| 2 | Trường tiểu học Thuận Thới A | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | 2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 | **22.500** | 22.500 |  |  | **6.000** | 6.000 |  |  | **7.500** | 7.500 |  |  |
| 3 | Trường trung học cơ sở Thuận Thới | Xã Thuận Thới |  | 2018-2020 | 1302/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 | **22.600** | 22.600 |  |  | **6.000** | 6.000 |  |  | **7.500** | 7.500 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  |  |  |  |  | **65.880** | 65.880 | - | - | **16.460** | 16.460 | - | - |
|  | - Huyện Trà Ôn |  |  |  |  |  |  |  |  | **65.880** | 65.880 |  |  | **16.460** | 16.460 |  |  |
| **V** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  |  |  |  |  | **31.000** | **31.000** | - | - | **7.080** | **7.080** | - | - |
|  | - Huyện Trà Ôn |  |  |  |  |  |  |  |  | **31.000** | 31.000 |  |  | **7.080** | 7.080 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH MINH** |  |  |  |  | **397.000** | **397.000** | **-** | **-** | **84.330** | **84.330** | **-** | **-** | **121.810** | **121.810** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **397.000** | **397.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **99.000** | **99.000** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***397.000*** | ***397.000*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***99.000*** | ***99.000*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Dự án Đường trục chính thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn vào cầu Cần Thơ) | TX Bình Minh |  | 2018-2023 | 2764/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **385.000** | 385.000 |  |  | **-** |  |  |  | **90.000** | 90.000 |  |  |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học thị trấn Cái Vồn B, thị xã Bình Minh | TX Bình Minh |  | 2020-2022 | 3116/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **12.000** | 12.000 |  |  |  |  |  |  | **9.000** | 9.000 |  |  |
| **II** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  |  |  |  |  | **64.630** | **64.630** | **-** | **-** | **16.410** | 16.410 | - | - |
|  | - Thị xã Bình Minh |  |  |  |  |  |  |  |  | **64.630** | 64.630 |  |  | **16.410** | 16.410 |  |  |
| **III** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  |  |  |  |  | **19.700** | 19.700 | - | - | **6.400** | 6.400 | - | - |
|  | - Thị xã Bình Minh |  |  |  |  |  |  |  |  | **19.700** | 19.700 |  |  | **6.400** | 6.400 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG** |  |  |  |  | **137.973** | **137.973** | **-** | **-** | **268.130** | **268.130** | **-** | **-** | **118.210** | **118.210** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **137.973** | **137.973** | **-** | **-** | **98.500** | **98.500** | **-** | **-** | **35.500** | **35.500** | **-** | **-** |
| ***a*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***137.973*** | ***137.973*** | ***-*** | ***-*** | ***98.500*** | ***98.500*** | ***-*** | ***-*** | ***35.500*** | ***35.500*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Khu Tái định cư khóm 3, Phường 9 thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 2189/QĐ-UBND ngày 16/10/2018; 550/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 | 125.145 | 125.145 |  |  | 90.000 | 90.000 |  |  | 34.000 | 34.000 |  |  |
| 2 | Dự án Đường dẫn vào cầu Cồn Chim, thành phố Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2018-2020 | 884/QĐ-UBND ngày 12/02/2019 | 12.828 | 12.828 |  |  | 8.500 | 8.500 |  |  | 1.500 | 1.500 |  |  |
| **II** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  | - | - | - | - | **100.630** | **100.630** | **-** | **-** | **25.110** | **25.110** | **-** | **-** |
|  | - Thành phố Vĩnh Long |  |  |  |  | - |  |  |  | 100.630 | 100.630 |  |  | 25.110 | 25.110 |  |  |
| **III** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  | - | - | - | - | **69.000** | **69.000** | **-** | **-** | **57.600** | **57.600** | **-** | **-** |
|  | - Thành phố Vĩnh Long |  |  |  |  | - |  |  |  | 69.000 | 69.000 |  |  | 57.600 | 57.600 |  |  |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH TÂN** |  |  |  |  | **368.148** | **368.148** | **-** | **-** | **108.250** | **108.250** | **-** | **-** | **126.194** | **126.194** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **136.520** | **136.520** | **-** | **-** | **20.000** | **20.000** | **-** | **-** | **39.100** | **39.100** | **-** | **-** |
| **a** | ***Công trình khởi công mới*** |  |  |  |  | ***13.932*** | ***13.932*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***-*** | ***-*** |
| 1 | Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2020-2022 | 2950/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **5.000** | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  | 4.100 |  |  |
| 2 | Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thành Lợi, huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2020-2022 | 2951/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **8.932** | 8.932 |  |  |  |  |  |  |  | 5.000 |  |  |
| ***b*** | ***Công trình chuyển tiếp*** |  |  |  |  | ***122.588*** | ***122.588*** | - | - | ***20.000*** | ***20.000*** | - | - | ***30.000*** | ***30.000*** | - | - |
| 1 | Đường từ cầu Chú Bèn (QL54) ra sông Hậu, huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  | 2018-2022 | 921/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 | **122.588** | 122.588 | - | - | **20.000** | 20.000 |  |  | **30.000** | 30.000 |  |  |
| **II** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **54.015** | **54.015** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **944** | **944** | **-** | **-** |
| 1 | Đường Chòm Yên, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long | Huyện Bình Tân |  |  | 2562/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 | **48.465** | 48.465 |  |  | **-** |  |  |  | **729** | 729 |  |  |
| 2 | Khu tái định cư huyên Bình Tân (GĐ1) | - |  |  | - | **-** | - |  |  | **-** |  |  |  | **185** | 185 |  |  |
| 3 | Xây dựng mở rộng Trường tiểu học Tân Quới A, huyện Bình Tân | Huyện Bình Tân |  |  | 356/QĐ-STC ngày 30/9/2019 | **5.551** | 5.551 |  |  |  |  |  |  | **30** | 30 |  |  |
| **III** | **Đối ứng với TW thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia *(Trong xã điểm NTM)*** |  |  |  |  | **177.613** | **177.613** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** | **63.000** | **63.000** | **-** | **-** |
| 1 | Trường tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A, huyện Bình Tân | Xã Nguyễn Văn Thảnh |  | 2018-2020 | 1307/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 | **30.964** | 30.964 |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  | **800** | 800 |  |  |
| 2 | Trường tiểu học Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2020-2021 | 2836/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 | **14.482** | 14.482 |  |  | **-** | - |  |  | **9.400** | 9.400 |  |  |
| 3 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2020-2021 | 2828/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | **3.234** | 3.234 |  |  | **-** | - |  |  | **1.500** | 1.500 |  |  |
| 4 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Hưng An - Hưng Nghĩa - Hưng Phú, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2020-2021 | 2826/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | **2.908** | 2.908 |  |  | **-** | - |  |  | **1.400** | 1.400 |  |  |
| 5 | Trung tâm văn hóa, thể thao xã Tân Thành, huyện Bình Tân | Xã Tân Thành |  | 2020-2021 | 2829/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | **2.881** | 2.881 |  |  | **-** | - |  |  | **1.300** | 1.300 |  |  |
| 6 | Nhà văn hóa thể thao cụm ấp Tân Biên - Tân Phú - Tân Dương, huyện Bình Tân | Xã Tân Thành |  | 2020-2021 | 2827/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 | **4.124** | 4.124 |  |  | **-** | - |  |  | **1.700** | 1.700 |  |  |
| 7 | Trường mẫu giáo Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2020-2021 | 2544/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 | **20.603** | 20.603 |  |  | **-** | - |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| 8 | Đường từ đường tỉnh 908 - ranh xã Tân Bình, huyện Bình Tân | Xã Tân Thành |  | 2019-2021 | 2763/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | **27.840** | 27.840 |  |  | **-** | - |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
| 9 | Đường Kênh Đòn Dong - Kênh xã Hời, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2019-2021 | 2926/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **12.873** | 12.873 |  |  | **-** | - |  |  | **8.900** | 8.900 |  |  |
| 10 | Đường từ đường tỉnh 908 - ấp Hưng Lợi, xã Tân Hưng, huyện Bình Tân | Xã Tân Hưng |  | 2019-2021 | 2925/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 | **7.185** | 7.185 |  |  | **-** | - |  |  | **5.400** | 5.400 |  |  |
| 11 | Trường tiểu học Tân Lược huyện Bình Tân | Xã Tân Lược |  | 2020-2021 | 2942/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **11.000** | 11.000 |  |  | **-** | - |  |  | **5.000** | 5.000 |  |  |
| 12 | Trường mẫu giáo Tân Thành, huyện Bình Tân | Xã Tân Thành |  | 2020-2021 | 2934/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | **11.671** | 11.671 |  |  | **-** | - |  |  | **4.600** | 4.600 |  |  |
| 13 | Trường trung học cơ sở Tân Thành, huyện Bình Tân | Xã Tân Thành |  | 2020-2021 | 2566/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 | **27.848** | 27.848 |  |  | **-** | - |  |  | **3.000** | 3.000 |  |  |
| **IV** | **Phân cấp theo tiêu chí định mức cho huyện, thị xã, thành phố** |  |  |  |  |  |  |  |  | **60.850** | **60.850** | **-** | **-** | **15.150** | **15.150** | **-** | **-** |
|  | - Huyện Bình Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | **60.850** | 60.850 |  |  | **15.150** | 15.150 |  |  |
| **V** | **Phân cấp cho huyện, tx, tp** |  |  |  |  |  |  |  |  | **17.400** | **17.400** |  |  | **8.000** | **8.000** |  |  |
|  | - Huyện Bình Tân |  |  |  |  |  |  |  |  | **17.400** | 17.400 |  |  | **8.000** | 8.000 |  |  |
|  | **SỞ TÀI CHÍNH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.000** | **11.000** |  |  |
| 1 | Tặng thưởng công trình phúc lợi xã hội cho xã đạt NTM và huyện, thị xã NTM theo quyết định của UBND tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **11.000** | 11.000 |  |  |
| **K** | **CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHÁC** |  |  |  |  | **1.338.713** | **1.338.713** | **-** | **-** | **200.124** | **200.124** | **-** | **-** | **271.381** | **271.381** | **-** | **-** |
|  | **LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **40.000** | **40.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **40.000** | **40.000** | **-** | **-** | **10.000** | **10.000** | **-** | **-** |
| 1 | Các dự án do các tổ chức phi Chính phủ tài trợ (đối ứng) |  |  |  |  | **-** |  |  |  | **40.000** | 40.000 |  |  | **10.000** | 10.000 |  |  |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA** |  |  |  |  | **1.247.000** | **1.247.000** | **-** | **-** | **160.124** | **160.124** | **-** | **-** | **258.424** | **258.424** | **-** | **-** |
| **I** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  | **1.247.000** | **1.247.000** | **-** | **-** | **160.124** | 160.124 | - | - | **258.424** | 258.424 | - | - |
| 1 | Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, T.Vĩnh Long | TP.Vĩnh Long |  | 2016-2020 | 580/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 | **1.247.000** | 1.247.000 |  | - | **160.124** | 160.124 |  |  | **258.424** | 258.424 |  | - |
|  | **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC KHU CN** |  |  |  |  | **91.713** | **91.713** | **-** |  | **-** | - | - | - | **2.957** | **2.957** | - | - |
| **I** | **Thanh toán khối lượng hoàn thành** |  |  |  |  | **91.713** | 91.713 | - | - | **-** | - | - | - | **2.957** | 2.957 | - | - |
| **1** | Khu tái định cư Hòa Phú |  |  |  | 1806/QĐ-UBND ngày 5/8/2010; 1072/QĐ-UBND ngày 17/7/2014; 1380/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 | **91.713** | 91.713 |  |  |  |  |  |  | **2.957** | 2.957 |  |  |